WL 0719-1-1/08

PLAN PRACY WYDZIAŁU SPRAW LOKALOWYCH NA ROK 2008                                      Bełchatów, 2007-12-31

| L.p. | Treść zadania | Treść konkretnych przedsięwzięć służących realizacji zadania | Termin wykonania przedsięw. | Przewidywany efekt | Osoby odpowiedzialne realizację zadania | Konkretne instytucje współpr. przy realizacji zadań i przedsięwzięć |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wymiana stolarki okiennej w komunalnych lokalach mieszkalnych | - ogłoszenie przetargu - podpisanie umowy - realizacja umowy | 31.04.08r. 30.06.08r. 15.12.08r. | Utrzymanie gminnego mienia komunalnego w nie pogorszonym stanie technicznym | A.Kik J.Larczyński T. Berłowska | - zarządcy komunalnych zasobów mieszkaniowych - ZP , WI |
| 2 | Wykonanie remontów dachów w komunalnych budynkach mieszkalnych | - ogłoszenie przetargu - podpisanie umowy - realizacja umowy | 31.05.08r. 30.06.08r. 15.12.08r. | Utrzymanie gminnego mienia komunalnego w nie pogorszonym stanie technicznym | A.Kik J.Larczyński | - zarządcy komunalnych zasobów mieszkaniowych - ZP, WI |
| 3 | Wykonanie remontów elewacji w komunalnych budynkach mieszkalnych | - ogłoszenie przetargu - podpisanie umowy - realizacja umowy | 31.05.08r. 30.06.08r. 15.12.08r. | Utrzymanie gminnego mienia komunalnego w nie pogorszonym stanie technicznym | A.Kik J.Larczyński | - zarządcy komunalnych zasobów mieszkaniowych - ZP, WI |
| 4 | Rozpatrzenie podań w sprawie najmu mieszkań komunalnych | -przygotowanie materiałów dla Komisji Mieszkaniowej -przedłożenie do zatwierdzenia w drodze Zarządzenia Prezydenta | I półrocze -28.02.08r. II półrocze -31.08.08r. I półrocze – 31.03.08r. II półrocze – 30.09.08r. | Sporządzenie list mieszkaniowych | A.Osińska U.Urbańska R Milczarek | - zarządcy komunalnych zasobów mieszkaniowych - MOPS |