Tabela nr 1																					      	Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/243/09

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 26 lutego 2009 roku

| Wykaz inwestycji wg wniosków złożonych do WPI na lata 2008 - 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wydział / jednostka / zgłaszający | Nazwa inwestycji / zadania | Okres realizacji |  | Całkowity koszt inwestycji (zł) | Ilość punktów | Ranking |
|  |  |  | Od | do |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Inwestycje MIASTA BEŁCHATÓW |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta | „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa”: - Przebudowa ul. Bawełnianej wraz z infrastrukturą komunalną - Przebudowa Placu Narutowicza, ul. 19 Stycznia, ul. Fabrycznej wraz z infrastrukturą komunalną - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - Monitoring wizyjny terenu rewitalizowanego Centrum Miasta Bełchatowa Etap II - Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury - Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 15 | 2007 | 2011 | 29.650.000,00 | 97 | I |
| 2. | ZWiK „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. / Wydział Inwestycji / Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta | „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”: - Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Lipowej – etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w Os. Ludwików - Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Pabianickiej - Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w ulicy Cegielnianej i ulicach do niej przyległych - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Os. Politanice - Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w obszarze „Centrum” (II etap prostopadłej do 1 Maja) - Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeką Rakówką (rejon ul. Bocznej i ul. Okrzei) - Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej Oś. Bińków - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie Ujęcia Wody - Remont i przebudowa sieci wodociągowej, hydroforni, budowa spinek wodociągowych oraz remont hydroforni na terenie miasta Bełchatowa - Przebudowa ujęcia wody Myszaki - Przebudowy, remonty istniejących sieci kanalizacji sanitarnych na terenie miasta. | 2007 | 2011 | 120.000.000,00 | 95 | I |
| 3. | Wydział Inwestycji | Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie Miasta Bełchatowa: - Przebudowa drogi powiatowej Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, etapy II, III; - Budowa łącznika pomiędzy drogami powiatowymi: Al.. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Zamoście | 2007 | 2011 | 12.310.000,00 | 71 | III |
| 4. | Wydział Inwestycji | Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego - ulice osiedlowe | 2008 | 2013 | 15.000.000,00 | 58,9 | V |
| 5. | Wydział Inwestycji | Przebudowa nawierzchni ulicy Pabianickiej wraz z budową chodników, ścieżki rowerowej oraz zjazdów | 2009 | 2011 | 3.600.000,00 | 58,9 | V |
| 6. | Wydział Inwestycji | Termomodernizacja placówek oświatowych - szkoły | 2007 | 2010 | 10.766.907,83 | 58,5 | V |
| 7. | Wydział Inwestycji | Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego – świetlicy środowiskowej przy ulicy Lipowej w Bełchatowie | 2008 | 2011 | 1.545.000,00 | 51,35 | V |
| 8. | Wydział Inwestycji | Przebudowa nawierzchni wraz z budową ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów w ulicy Lipowej - etap III | 2009 | 2012 | 1.500.000,00 | 49 | VI |
| 9. | Wydział Spraw Lokalowych / Wydział Inwestycji | Budownictwo socjalne | 2007 | 2012 | 5.566.962,40 | 45,5 | VI |
| 10. | Wydział inwestycji | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami kanalizacji deszczowej w ramach pasa drogowego w ulicy Wojska Polskiego | 2007 | 2010 | 3.433.648,30 | 44,8 | VI |
| 11. | Wydział Inżynierii | Zagospodarowanie Osiedlowych Stref Integracji i Aktywności "ZOSIA" | 2007 | 2010 | 2.400.000,00 | 43,8 | VI |
| 12. | Wydział Inżynierii | Budowa II etapu parku na osiedlu Dolnośląskim | 2008 | 2010 | 500.000,00 | 43,2 | VI |
| 13. | Wydział Inżynierii | Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta Bełchatowa oraz wzdłuż rzeki Rakówki | 2007 | 2010 | 6.000.000,00 | 42 | VI |
| 14. | Wydział Inwestycji | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta | 2007 | 2010 | 1.300.000,00 | 42 | VI |
| 15. | Wydział Inwestycji / Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia | Przebudowa i termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia" | 2008 | 2010 | 1.000.000,00 | 37,8 | VII |
| 16. | Wydział Inwestycji | Podłączenie budynków komunalnych do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z instalacją wewnętrzną wod-kan | 2008 | 2010 | 1.200.000,00 | 36,5 | VII |
| 17. | Wydział Oświaty / Wydział Inwestycji | Termomodernizacja placówek oświatowych - przedszkola | 2008 | 2011 | 2.000.000,00 | 36,3 | VII |
| 18. | Wydział inwestycji | Budowa parkingów na terenie miasta | 2007 | 2011 | 2.324.824,80 | 36 | VII |
| 19. | Wydział Inwestycji | Budowa nawierzchni ulic w osiedlu Bińków | 2007 | 2011 | 7.500.000,00 | 36 | VII |
| 20. | Wydział Inżynierii | Przebudowa, remont układów komunikacyjnych i dróg publicznych na terenie miasta | 2008 | 2010 | 2.000.000,00 | 36 | VII |
| 21. | Wydział Inwestycji | Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta | 2009 | 2012 | 2.000.000,00 | 36 | VII |
| 22. | Wydział Inwestycji | Budowa nawierzchni ulic w Os. Bełchatówek | 2009 | 2012 | 3.000.000,00 | 36 | VII |
| 23. | Wydział Inwestycji | Budowa nawierzchni ulic w Os. Edwardów | 2007 | 2010 | 3.500.000,00 | 36 | VII |
| 24. | Wydział Inwestycji | Budowa nawierzchni ulic w osiedlu Olsztyńskim | 2007 | 2011 | 6.787.518,34 | 34,5 | VII |
| 25. | Wydział Inwestycji | Budowa nawierzchni ulicy Jaworowej | 2009 | 2010 | 700.000,00 | 34 | VII |
| 26. | Wydział Inwestycji | Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna | 2007 | 2010 | 5.252.187,34 | 33,5 | VII |
| 27. | Straż Miejska | Kompleksowy monitoring drogowy | 2008 | 2011 | 1.800.000,00 | 33 | VII |
| 28. | Zespół ds. Kultury i Sportu / Zespół Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych / Wydział Inwestycji | Budowa „Strzelnicy” | 2008 | 2011 | 3.040.260,00 | 32,45 | VII |
| 29. | Wydział Inwestycji | Przebudowa infrastruktury drogowej w rejonie bloków 202,203,204 na Os. Dolnośląskim | 2008 | 2011 | 800.000,00 | 32 | VI |
| 30. | Wydział Inwestycji | Przebudowa nawierzchni ulicy Cegielnianej wraz z budową chodników, ścieżki rowerowej oraz zjazdów | 2011 | 2013 | 2.000.000,00 | 30,5 | VII |
| 31. | Wydział Inwestycji | Odwodnienie osiedla: 1 Maja, Wolności | 2007 | 2010 | 2.200.000,00 | 29,6 | VIII |
| 32. | Wydział Spraw Lokalowych | Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych "Wisły" i "Odry" | 2008 | 2010 | 2.500.000,00 | 28,8 | VIII |
| 33. | Wydział Spraw Lokalowych | Remonty substancji mieszkaniowej | 2009 | 2013 | 16.000.000,00 | 26,8 | VIII |
| 34. | Wydział Inwestycji | Budowa nawierzchni ulic w Os. Grocholice | 2008 | 2011 | 7.000.000,00 | 19,8 | IX |
| 35 | Wydział Inwestycji | Przebudowa „Patio” w Publicznym Gimnazjum Nr 1 | 2008 | 2010 | 500.000,00 | 15 | IX |
| 36 | Wydział Inwestycji | Budowa nawierzchni ulicy Zakątek | 2009 | 2011 | 700.000,00 | 14,8 | IX |
| 37. | Wydział Spraw Lokalowych | Modernizacja budynków komunalnych położonych w obszarze rewitalizowanym | 2009 | 2012 | 3.220.000,00 | 12,5 | IX |
| 38. | Wydział Spraw Lokalowych | Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 44D | 2008 | 2011 | 2.000.000,00 | 12 | IX |
| 39. | Dariusz Kubiak Radny Rady Miejskiej w Bełchatowie | Budowa Skate Parku lub rozbudowa obecnie funkcjonującego na Os. Przytorze | 2009 | 2010 | brak wyceny | - | - |
| 40. | Sławomir Komidzierski Radny Rady Miejskiej w Bełchatowie w imieniu Klubu Lewica i Demokraci | Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej przy ulicy Piłsudskiego(na całej długości ulicy Piłsudskiego) łączącej Miasto Bełchatów z miejscowością Dobrzelów oraz zatoki autobusowej na wysokości ulicy Cegielnianej | 2009 | 2011 | brak wyceny | - | - |
| 41. | Grzegorz Gryczka Radny Rady Miejskiej w Bełchatowie | Budowa trzeciego pasa jezdni na ulicy Czaplinieckiej pomiędzy skrzyżowaniem z Al. Włókniarzy a Szpitalem | 2009 | 2011 | 7.500.000,00 | - | - |
| Zadania MIASTA BEŁCHATÓW |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wydział Organizacyjny | Profesjonalny urzędnik – nowoczesna administracja. Cykl szkoleń podnoszących kompetencje pracowników Urzędu Miasta Bełchatowa z wykorzystaniem nowoczesnych metod edukacyjnych | 2008 | 2010 | 1.758.710,75 | 56,05 | V |
| 2. | Wydział Geodezji i Architektury | Wykup nieruchomości w związku z tworzeniem planów zagospodarowania przestrzennego oraz pod planowane inwestycje | 2009 | 2011 | 5.000.000,00 | 50,25 | V |
| 3. | Zespół ds. Kultury i Sportu | Remont samorządowych instytucji kultury – Gwarek, MCK | 2008 | 2012 | 2.000.000,00 | 50,05 | V |
| 4. | Wydział Oświaty | Działanie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych ze szkół i przedszkoli Gminy Miasto Bełchatów | 2009 | 2015 | 2.200.000,00 | 49,6 | VI |
| 5. | Wydział Oświaty | Remonty placówek oświatowych | 2009 | 2013 | 2.221.000,00 | 49,5 | VI |
| 6. | Wydział Geodezji i Architektury | Utworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jednostką Samorządu Terytorialnego | 2005 | 2009 | 1.000.000,00 | 45,75 | VI |
| 7. | Wydział Spraw Lokalowych | Wymiana okien w lokalach mieszkalnych gminy | 2009 | 2010 | 2.000.000,00 | 42,4 | VI |
| 8. | Zespół ds. Kultury i Sportu | Zakupy inwestycyjne dla samorządowych instytucji kultury | 2009 | 2013 | 1.000.000,00 | 41,25 | VI |
| 9. | Zespół ds. Kultury i Sportu | Budowa Wielofunkcyjnego Kompleksu Boisk Sportowych przy PG Nr 3 | 2008 | 2011 | 9.200.000,00 | 40,7 | VI |
| 10. | Zespół ds. Kultury i Sportu / Wydział Inwestycji | Rewitalizacja budynku Muzeum Regionalnego | 2009 | 2010 | 800.000,00 | 35,75 | VII |
| 11. | Wydział Geodezji i Architektury | Tworzenie miejskich planów zagospodarowania przestrzennego dla osiedla: Edwardów, Lipy, Czapliniecka, Dobrzelów, Domiechowice, Dolnośląskie, | 2009 | 2011 | 2.000.000,00 | 33,80 | VII |
| 12. | Wydział Oświaty | Monitoring wizyjny w przedszkolach | 2009 | 2013 | 120.000,00 | 33,65 | VII |
| 13. | Wydział Oświaty / WIM | Modernizacja placów zabaw w przedszkolach samorządowych: PS 1, PS 2, PS 3, PS 4, PS 5, PS 6, PS 7 , PS 8. | 2009 | 2013 | 1.118.000,00 | 26,5 | VIII |
| Inwestycje / zadania spółek miejskich i innych podmiotów |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny | Rozwój Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego jako ośrodka wspierania innowacji i przedsiębiorczości w regionie łódzkim | 2008 | 2013 | 20 724 650,68 | 73 | III |
| 2. | Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Czyżewskiego | 2009 | 2011 | 3.255.995,23 | 59,05 | V |
| 3. | PEC | Budowa sieci rozdzielczej dla budynków i działek budowlanych w rejonie osiedla "Pustkowie" Etap II | 2009 | 2009 | 1.500.000,00 | 56,25 | V |
| 4. | SANIKOM | Budowa Cmentarza Komunalnego | 2008 | 2010 | 1.600.000,00 | 52,10 | V |
| 5. | ZWiK „WOD.KAN.” S p. z o.o. | Przeróbka osadów na oczyszczalni ścieków | 2009 | 2013 | 9.000.000,00 | 48,4 | VI |
| 6. | SANIKOM | Rozbudowa Regionalnego Składowiska Odpadów w Woli Kruszyńskiej | 2009 | 2013 | 7.800.000,00 | 46,3 | VI |
| 7. | MZK | Zakup nowych autobusów przystosowanych do przewozów osób w lokalnym transporcie zbiorowym | 2009 | 2013 | 7.440.000,00 | 45,65 | VI |
| 8. | PEC | Budowa sieci rozdzielczej dla budynków i działek budowlanych w rejonie osiedla "Grocholice" | 2012 | 2013 | 2.800.000,00 | 45,5 | VI |
| 9. | PEC | Budowa sieci rozdzielczej dla budynków i działek budowlanych w rejonie osiedla "Ludwików" | 2011 | 2013 | 4.000.000,00 | 44,1 | VI |
| 10. | PEC | Budowa północno-zachodniego pierścienia miejskiej sieci ciepłowniczej | 2009 | 2014 | 3.000.000,00 | 42,7 | VI |
| 11. | MZK | Modernizacja części socjalno-biurowej budynków przy ul. Przemysłowej 11 | 2009 | 2010 | 350.000,00 | 18,6 | IX |

Ranking :

I 	- 110 – 90 pkt.

II	-   89 – 80 pkt.

III	-   79 – 70 pkt.

IV	-   69 – 60 pkt.

V	-   59 – 50 pkt.

VI	-   49 – 40 pkt.

VII	-   39 – 30 pkt.

VIII	-   29 – 20 pkt.

IX	-   19 – 10 pkt.

X	-     9 –   0 pkt.