Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/316/09

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 29 października 2009 r.

ZMIANY W PLANIE LIMITÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

| Klasyfikacja | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2008 | Planowane wydatki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | po 2011 r. |
| Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 |
| 600-60016-6050 | PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice (2008-2011) | 6 800 076,86 | 76,86 | 169 580,00 | 3 630 420,00 | 3 000 000,00 |  |
| 600-60016-6050 | Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna (2007-2010) | 5 070 548,90 | 3 252 248,90 | 18 300,00 | 1 800 000,00 |  |  |
| 600-60016-6050 | Budowa nawierzchni ulic w osiedlu Olsztyńskim (2007-2011) | 6 744 168,34 | 2 932 487,27 | 1 489 650,00 | 2 022 031,07 | 300 000,00 |  |
| 600-60016-6050 | Przebudowa infrastruktury drogowej w rejonie bloków 202, 203, 204 na os. Dolnośląskim (2009-2011) | 742 700,00 |  | 42 700,00 | 500 000,00 | 200 000,00 |  |
| 600-60016-6050 | Budowa nawierzchni ulicy Zakątek (2010-2011) | 650 000,00 |  |  | 300 000,00 | 350 000,00 |  |
| 600-60016-6050 | PT i budowa parkingów na terenie miasta (2007-2011) | 3 024 824,80 | 514 824,80 | 1 260 000,00 | 650 000,00 | 600 000,00 |  |
| 600-60016-6050 | Prace projektowe w zakresie dróg (2003-2010) | 1 121 828,68 | 668 528,69 | 73 200,00 | 380 099,99 |  |  |
| 600-60016-6050 | Budowa nawierzchi ulicy Modrej (2009-2011) | 2 261 000,00 |  | 61 000,00 | 1 600 000,00 | 600 000,00 |  |
| 600-60016-6050 | PT i budowa nawierzchni ulic w osiedlu Binków (2007-2011) | 8 320 000,64 | 74 754,64 | 3 337 081,90 | 1 282 918,10 | 2 025 246,00 |  |
|  |  |  |  | *A. 1 600 000,00 |  |  |  |
| 600-60053-6058 | Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (2009) | 151 259,68 |  | 151 259,68 |  |  |  |
| 600-60053-6059 | Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (2009) | 50 419,89 |  | 50 419,89 |  |  |  |
| 700-70005-6050 | Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 15 (2009-2011) | 3 904 760,00 |  | 157 380,00 | 3 147 380,00 | 600 000,00 |  |
| 700-70005-6050 | Instalacja wew. wod - kan w budynkach komunalnych (2007-2010) | 350 000,00 | 61 056,75 |  | 288 943,25 |  |  |
| 700-70005-6050 | Budownictwo socjalne (2007-2011) | 5 525 390,83 | 590 540,83 | 934 850,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |  |
| 700-70005-6050 | Modernizacja budynków komunalnych położonych w obszarze rewitalizowanym (2008-2012) | 2 948 000,00 | 20 000,00 | 28 000,00 | 1 600 000,00 | 600 000,00 | 700 000,00 |
| 720-72095-6050 | Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (2007-2009) | 33 372,15 | 25 051,72 | 8 320,43 |  |  |  |
| 750-75023-6050 | Przebudowa budynku "B" Urzędu Miasta - dokumentacja projektowa (2007-2011) | 970 000,00 | 25 620,00 |  | 500 000,00 | 444 380,00 |  |
| 750-75023-6050 | Utworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jednostką Samorządu Terytorialnego (2010) | 45 140,00 |  | 45 140,00 |  |  |  |
| 750-75023-6058 | Utworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jednostką Samorządu Terytorialnego (2010) | 792 132,85 |  |  | 792 132,85 |  |  |
| 750-75023-6059 | Utworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jednostką Samorządu Terytorialnego (2010) | 180 988,15 |  |  | 180 988,15 |  |  |
| 852-85203-6050 | Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego - świetlicy środowiskowej przy ul. Lipowej w Bełchatowie (2009-2011) | 1 355 323,00 |  | 155 323,00 | 700 000,00 | 500 000,00 |  |
| 853-85305-6050 | Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego „ Jaś i Małgosia” ( 2008-2009) | 934 140,00 | 45 140,00 | 889 000,00 |  |  |  |
| 900-90001-6050 | Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa - Fundusz Spójności - PT (2007-2009) | 1 044 008,35 | 824 591,35 | 219 417,00 |  |  |  |
| 900-90001-6050 | Prace projektowo - przygotowawcze (2007-2010) | 708 454,35 | 116 075,50 | 158 000,00 | 434 378,85 |  |  |
| 900-90015-6050 | PT i budowa oświetlenia ulic na terenie miasta (2006-2010) | 1 192 380,18 | 557 287,11 | 385 000,00 | 250 093,07 |  |  |
| 926-92601-6050 | Budowa i modernizacja bazy sportowej w szkołach (2009-2011) | 8 172 000,00 |  | 472 000,00 | 4 300 000,00 | 3 400 000,00 |  |
| Razem dokonane zmiany | - | - | - 1 500 518,10 | -943 960,90 |  | - |

* A. Środki otrzymane z budżetu państwa w ramach programu pn. „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”