Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr  LVIII/441/10

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 9 listopada 2010 r.

ZMIANY W PLANIE LIMITÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

| Klasyfikacja | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2009 | Planowane wydatki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | po 2012 r. |
| Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 |
| 600-60014 | PT i budowa ulicy Zamoście (2010-2012) | 2 550 000,00 |  | B - 50 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 |  |
| 600-60014 | Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie miasta Bełchatowa - Przebudowa drogi powiatowej Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, etap II, III; Budowa łącznika pomiędzy drogami powiatowymi: Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Zamoście (2009-2011) | 8 202 676,75 | 3 549 791,79 | 2 794 688,75 | 1 808 196,21 |  |  |
|  |  |  |  | B -50 000,00 |  |  |  |
| 600-60016 | Budowa nawierzchni ulicy Pogodnej (2009-2012) | 5 784 180,00 | 67 344,00 | 16 836,00 | 5 000 000,00 | 700 000,00 |  |
| 600-60016 | Przedłużenie ulicy św. Barbary i ulicy Węglowej (2010-2012) | 815 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |  |
| 700-70005 | Termomodernizacja budynków komunalnych (2008-2012) | 2 936 581,14 | 496 581,14 | 440 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |  |
| 700-70005 | Wykupy nieruchomości (w tym dla potrzeb Funduszu Spójności) (2009-2012) | 12 056 353,49 | 1 161 973,49 | 4 894 380,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |  |
| 801-80104 | Termomodernizacja placówek oświatowych - przedszkola (2008-2012) | 7 831 888,80 | 330 315,80 | 1 664 779,00 | 3 000 000,00 | 2 836 794,00 |  |
| 900-90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami kanalizacji deszczowej w ramach pasa drogowego w ul. W. Polskiego (2007-2010) | 2 487 794,30 | 966 794,30 | 1 521 000,00 |  |  |  |
| 900-90001 | Rozwój Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego jako ośrodka wspierania innowacji i przedsiębiorczości w regionie łódzkim (2011-2012) | 4 347 613,85 | 0,00 |  | 2 215 728,47 | 2 131 885,38 |  |
| 921-92113 | Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury (2007-2011) | 5 587 288,67 | 128 288,67 |  | 5 459 000,00 |  |  |
| Razem dokonane zmiany | - | - | - 3 405 764,00 | + 2 387 328,47 | + 315 849,72 | - |