CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ 600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

1. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok                                                   244.443,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2013 roku                                                            244.443,00 zł

W wyniku przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi kontroli projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 pn: „Zakup nowych autobusów przystosowanych do przewozu osób w lokalnym transporcie zbiorowym wraz 
z modernizacją infrastruktury obsługi transportu publicznego i pasażera” w dniach 10 - 13 grudnia oraz 20 - 21 grudnia 2012 roku Miasto Bełchatów, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi z dnia 19.04.2013 roku (pismo nr: RPIV.44.2.114.2012.MKu), zostało zobowiązane do zwrotu kwoty 244.443,00 zł,  co nastąpiło dnia 28 czerwca 2013 roku.

Rozdział 60014  Drogi publiczne powiatowe

2. Przebudowa ul. Zamoście

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok                                                   700.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2013 roku                                                                        0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.

Kwota umowna - 2.740.920,46 zł. (brutto)

Termin wykonania zadania 15.10.2014 roku.

3.a,b,c, Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia 
w osiedlu Politanice – przebudowa ulicy Czyżewskiego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok                                                6.172.144,81 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2013 roku                                                               61.900,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą zadania jest Konsorcjum Firm, w skład którego wchodzą:

- Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. z/s w Bełchatowie,

- Partner konsorcjum: Spółka Jawna LEAR Adam i Renata Kłucjasz  z/s w Bełchatowie.

Wartość robót ogółem: 8.407.800,20 zł (brutto), w tym:

- wartość umowy podstawowej – 7.879.800,20 zł,

- wartość robót uzupełniających –   528.000,00 zł.

Termin zakończenia przedmiotu umowy – 15.09.2013 roku.

W związku ze zmianą Lidera Konsorcjum oraz zmianą podmiotu uprawnionego do wystawienia faktur z tytułu realizacji niniejszej umowy w dniu 03.06.2013 roku, został zawarty Aneks Nr 1 do umowy. W chwili obecnej Liderem Konsorcjum jest Spółka Jawna LEAR Adam i Renata Kłucjasz z/s w Bełchatowie, a Partnerem Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. z/s w Bełchatowie.

Nadzór inwestorski z zakresu robót elektrycznych przy realizacji w/w zadania pełni 
Pan Kazimierz Augustyniak za kwotę 5.000,00 zł (brutto).

Na realizację zadania planowane jest dofinansowanie w 2013 roku ze środków budżetu 
UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2007 - 2013 w wysokości 4.054.928,39 zł. W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność za wykonanie robót budowlanych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

4. Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok                                                     50.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2013 roku                                            	                            0,00 zł

W ramach zadania planowane jest udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę nawierzchni w osiedlu Dobrzelów.

5. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok                                                   136.994,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2013 roku                                                                    123,92 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą zadania jest Spółka Jawna LEAR Adam i Renata Kłucjasz  z/s w Bełchatowie.

Kwota umowna – 258.766,17 zł (brutto).

Termin wykonania zadania – 12.12.2013 roku.

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla Zakładu Energetycznego 
za uzgodnienie projektu w wysokości 123,92 zł.

6. Budowa ul. Ludwikowskiej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok                                                   990.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2013 roku                                                                        0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą zadania jest Spółka Jawna LEAR, Adam i Renata Kłucjasz z/s w Bełchatowie.

Kwota umowna – 3.057.193,70 zł (brutto).

Termin wykonania zadania – 30.06.2014 roku.

7. Budowa ul. Św. Stanisława Biskupa

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok                                                   189.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2013 roku                                                               86.100,00 zł

Zadanie zakończone.

Wykonawcą zadania była firma REBUD C. Krygier, M. Michalski, W. Remba z/s w Bełchatowie.

Kwota umowna – 205.410,00 zł (brutto)

- Koszt dokumentacji technicznej  – 18.081,00 zł (brutto),

- Koszt  robót budowlanych – 187.329,00 zł (brutto).

Nadzór inwestorski z zakresu robót elektrycznych przy realizacji w/w zadania pełnił Pan Zygmunt Żabierek za kwotę 1.230,00 zł (brutto).

8. Budowa ul. Św. Barbary i ul. Węglowej wraz z infrastrukturą komunalną

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok                                                   274.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2013 roku                                                               33.308,37 zł

W dniu 18.06.2013 roku została zawarta umowa z PPHU „SANEL” Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz Sp. Jawna z/s w Bełchatowie na wykonanie robót uzupełniających do umowy 158/12, polegających na dokończeniu budowy ulicy Węglowej wraz z oświetleniem (od ul. Św. Barbary do ul. Antracytowej).

Kwota umowna – 239.850,00 zł (brutto).

Termin zakończenia przedmiotu umowy – 10.12.2013 roku.

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla PPHU „SANEL” 
za wykonane roboty budowlane wynikające z umowy podstawowej w wysokości  33.308,37 zł.

9. Przebudowa ulicy Kredowej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok                                                   837.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2013 roku                                                               22.755,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą zadania jest PPHU „SANEL” Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz Sp. Jawna 
z/s w Bełchatowie.

Kwota umowna – 836.154,00 zł (brutto).

- Koszt dokumentacji technicznej  – 22.755,00 zł (brutto),

- Koszt  robót budowlanych – 813.399,00 zł (brutto).

Termin zakończenia przedmiotu umowy – 31.10.2013 roku.

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla PPHU „SANEL” 
za wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 22.755,00 zł.

10. PT i budowa dróg, chodników i parkingów na terenie miasta

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok                                                   365.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2013 roku                                                               57.810,00 zł

W dniu 21.05.2013 roku została zawarta umowa z firmą „MARBUD” z/s w Domiechowicach 
na przebudowę fragmentu ulicy Okrzei w rejonie posesji nr 3.

Kwota umowna – 91.266,00 zł (brutto).

Termin wykonania – 31.07.2013 roku.

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla Przedsiębiorstwa Projektowo-Wykonawczego NIWELLA” s/c, z/s w Bełchatowie za wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingów wraz z odwodnieniem, oświetleniem dla terenów oznaczonych symbolami B5U, KS, B9KPO, B4KS, ZP w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (rejon ronda im. Generała Andersa), w wysokości 57.810,00 zł.

11. PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok                                    	               857.090,74 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2013 roku                                                            857.090,74 zł

Zadanie zakończone.

W ramach zadania została wykonana nawierzchnia ulic: Bugaj, Tkackiej, Powstańców Śląskich, Obrońców Gór Borowskich, 11. Listopada, Korfantego, Projektowana I, Projektowana II, Rzymowskiego, Smugowa, Powstańców Wielkopolskich, Powstańców 1863 r. wraz 
z odwodnieniem i wjazdami do posesji oraz chodnik w ulicy Radomszczańskiej.

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla Konsorcjum firm za budowę nawierzchni ulic w osiedlu Grocholice, w wysokości 857.090,74 zł:

- Lider konsorcjum:  PPHU „SANEL”  Sp. Jawna z/s w Bełchatowie,

- Partner konsorcjum: PHU RAD-BUD Włodzimierz Zimoch, z/s w Radomsku.

12. PT i budowa nawierzchni ulic w osiedlu Olsztyńskim

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok                                                   200.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2013 roku                                                                        0,00 zł

Na realizację zadania został ogłoszony przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Lnianej, Pszenicznej, Rolnej, Żytniej, Zbożowej, Siewnej, Jęczmiennej, Żniwnej i Pogodnej oraz przebudowę skrzyżowania ul. Polnej z ul. Słoneczną”. Termin otwarcia ofert 03.07.2013 roku.

13. PT i budowa nawierzchni ulicy Myśliwskiej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok                                                   946.326,33 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2013 roku                                                             946.326,33 zł

Zadanie zakończone.

Wykonawcą zadania było PPHU „SANEL” Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz Sp. Jawna 
z/s w Bełchatowie.

Kwota umowna – 1.442.790,00 zł.

- Koszt dokumentacji technicznej  – 73.800,00 zł (brutto),

- Koszt  robót budowlanych – 1.368.990,00 zł (brutto).

Nadzór inwestorski z zakresu robót elektrycznych przy realizacji w/w zadania  pełnił Pan Zygmunt Żabierek za kwotę 3.536,25 zł (brutto).

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla PPHU „SANEL” 
za wykonane roboty budowlane, w wysokości 942.790,08 zł.

14. PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok                                                   200.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2013 r.                                                                      6.789,60 zł

W II półroczu 2013 roku planowane jest ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wybudowanie nawierzchni ulicy Sadowej.

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla Firmy ATEST-BET 
s.c z/s w Rogowcu za wykonanie badań geotechnicznych w rejonie ul. Sadowej w wysokości 6.789,60 zł.

15. PT i budowa ulicy Witosa wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok                                                   930.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2013 roku                                                               39.360,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla  Przedsiębiorstwa Projektowo -Wykonawczego NIWELLA” s.c. z/s w Bełchatowie za wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Witosa wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz 
z ekspozycją Giganty Mocy w wysokości 39.360,00 zł.

16.  Rozbudowa ulicy Św. Alberta Chmielowskiego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok                                                2.000.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2013 roku                                                             593.500,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą zadania jest Spółka Jawną LEAR Adam i Renata Kłucjasz  z/s w Bełchatowie.

Kwota umowna – 2.195.900,00 zł (brutto).

Termin wykonania zadania – 12.12.2013 roku.

Nadzór inwestorski z zakresu robót elektrycznych na w/w zadaniu pełni Pan Kazimierz Augustyniak za kwotę 2.800,00 zł (brutto).

Nadzór inwestorski z zakresu robót związanych z usunięciem kolizji z istniejącą siecią telefoniczną na w/w zadaniu pełni firma RELACOM za kwotę 738,00 zł (brutto).

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla Wykonawcy, tj. firmy LEAR za częściowo wykonane roboty budowlane.

17.a,b,c, Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa – etap I – Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz  infrastrukturą komunalną

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok                                                1.204.868,63 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2013 roku                                                                        0,00 zł

Na realizację zadania został ogłoszony przetarg nieograniczony na udzielenie zmówienia publicznego. Termin otwarcia ofert 17.07.2013 roku. Zadanie dofinansowane w 2013 roku 
ze środków budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 w wysokości 776.563,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

18. Wykupy nieruchomości

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok                                                1.000.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2013 roku                                                               37.840,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty nabyto nieruchomości pod uzbrojenie i drogi w os. Politanice oraz pod uzbrojenie i drogi w okolicy ujęcia wody.

Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego

19. Wkład pieniężny dla Spółki „TBS” na realizację zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych sześciokondygnacyjnych na osiedlu Olsztyńskim 
w Bełchatowie

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok                                                   400.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2013 roku                                                                        0,00 zł

Zaplanowane środki zostały zabezpieczone na wkład pieniężny do Spółki BTBS na realizację zadania: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych sześciokondygnacyjnych na osiedlu Olsztyńskim w Bełchatowie”.

Głównymi wykonawcami są:

- ZUP Robót Budowlanych Karol Szklarek – budynek przy ul. Chmielowskiego 17,

- PHU Barbara Maziarz – budynek przy ul. Chmielowskiego 15.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

20. Zakupy inwestycyjne

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok                                                     28.727,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2013 roku                                                                 2.727,00 zł

Zaplanowane środki zostały zabezpieczone na wykonanie rozbudowy systemu finansowo-księgowego bdf.efka.net, związanego z obsługą gospodarki odpadami, zgodnie z zamówieniem 
nr 301/132 z dnia 02.07.2013 roku w wysokości 24.600,00 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono 3 szt. Drukarek HP laser Jet 1600 na potrzeby urzędu, zgodnie z zamówieniem nr 115/13 z dnia 25.02.2013 roku w wysokości 2.727,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

21. Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bełchatów

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok                            	                       250.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2013 roku                                          	                              0,00 zł

Zaplanowane środki zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 roku.

W ramach zadania zostanie udzielona pomoc finansowa w formie dotacji na zakup średniego bojowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bełchatów - Grocholice, współfinansowana przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie oraz WFOŚiGW w Łodzi. Została przygotowana i wysłana do producentów specyfikacja; w miesiącu sierpniu będzie wyłoniony dostawca.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

22. Rezerwa inwestycyjna

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok                            	                                  0,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2013 roku                                           	                             0,00 zł

Dokonano podziału rezerwy inwestycyjnej w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego 
z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach miasta Bełchatowa” – wymiana konstrukcji wsporczych, pozwolenie na budowę - 50.000,00 zł,

- zabezpieczenie udziału własnego w wysokości 40% wartości dla zadania inwestycyjnego „Zielona klasa – Publiczne Gimnazjum Nr 4” – 10.000,00 zł,

-  zapłatę naliczonej korekty finansowej dla projektu „Zakup nowych autobusów przystosowanych do przewozu osób w lokalnym transporcie zbiorowym wraz z modernizacją infrastruktury obsługi transportu publicznego i pasażera” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, w wysokości 140.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101  Szkoły podstawowe

23. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12 i Zespole Szkolno 
-Przedszkolnym Nr 9

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok                               	                    456.350,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2013 roku                                                                        0,00 zł

24.05.2013 roku Miasto Bełchatów podpisało z Łódzkim Kuratorem Oświaty umowę o udzielenie dotacji na realizację wniosku o dofinansowanie utworzenia placów zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 oraz Szkole Podstawowej nr 12, w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna Szkoła”.

W ramach zadania środki zostaną przeznaczone na wykonanie projektów i dokumentacji, podbudowę pod nawierzchnię i urządzenia, zagospodarowanie terenów zielonych, zakup i montaż nawierzchni amortyzującej, oświetlenia, urządzeń, małej architektury oraz przygotowanie ścieżki komunikacyjnej. Obecnie trwają prace przygotowawcze: uzyskiwanie pozwoleń, kompletowanie dokumentacji i ogłoszenie przetargów.

Termin realizacji zadania 31.12.2013 roku.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi

24. Doposażenie placów gier i zabaw w os. Dolnośląskim

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok                               	                    100.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2013 roku                                                                        0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Obecnie trwa etap opracowania dokumentacji projektowej.

W ramach zaplanowanej kwoty zostaną zakupione urządzenia zabawowe na place zabaw 
w rejonie bloku nr 208, 210, 211 na os. Dolnośląskim.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

25. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Ludwików – etap II

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok                               	                 4.195.950,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2013 roku                                                          1.485.366,60 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą zadania jest PPHU „SANEL” Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz Sp. Jawna
z/s w Bełchatowie.

Kwota umowna – 5.516.489,04 zł (brutto) w tym:

- kanalizacja deszczowa wraz z 50 % odtworzenia nawierzchni – 3.302.489,04 zł (brutto) – płatnik Miasto Bełchatów,

- kanalizacja sanitarna wraz z 50 % odtworzenia nawierzchni – 2.214.000,00 zł (brutto) – płatnik ZWiK „WOD - KAN” z/s w Bełchatowie, zgodnie z zawartą umową.

Termin wykonania  – 31.07.2013 roku.

Ponadto, w dniu 27.06.2013 roku została zawarta umowa z PPHU „SANEL” Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz Sp. Jawna z/s w na wykonanie robót uzupełniających do w/w umowy.

Kwota umowna – 1.229.227,71 zł (brutto) w tym:

- kanalizacja deszczowa wraz z 50 % odtworzenia nawierzchni – 869.889,83 zł (brutto) – płatnik Miasto Bełchatów,

- kanalizacja sanitarna wraz z 50 % odtworzenia nawierzchni – 359.337,88 zł (brutto) – płatnik ZWiK „WOD - KAN” z/s w Bełchatowie, zgodnie z zawartą umową.

Termin wykonania - 16.12.2013 roku.

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla:

- firmy ASPI z/s w Bełchatowie, za wykonanie dwóch tablic informacyjnych w związku 
z dofinansowaniem zadania w formie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi, w wysokości 
270,60 zł (brutto),

- PPHU „SANEL” za częściowe wykonanie kanalizacji deszczowej w wysokości 1.463.202,00 zł (brutto),

- firmy Lider Projekt Sp. z o.o. za opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego zgodnie z umową Nr 159/13 z dnia 22.03.2013 roku w wysokości 21.894,00 zł.

26. Prace projektowo-przygotowawcze

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok                               	                      10.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2013 roku                                                                        0,00 zł

27.a,b,c, Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplineckiej i Cegielnianej 
w Bełchatowie

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok                               	                 3.225.959,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2013 roku                                                          1.436.912,98 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Projektowe BINŻ S.A. 
z/s w Bełchatowie.

Kwota umowna – 4.689.000,00 zł (brutto).

Termin wykonania zadania – 14.04.2014 roku.

Nadzór inwestorski z zakresu robót elektrycznych na w/w zadaniu pełni Pan Kazimierz Augustyniak za kwotę 1.500,00 zł (brutto).

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla:

- BINŻ SA, za wykonanie robót zgodnie z harmonogramem w wysokości 1.417.374,66 zł (brutto),

- WZMiUW w Łodzi w wysokości 104,32 zł (brutto),

- Firmy „Reklama od A do Z” s.c. Małgorzata Dolata, Marek Dolata za zaprojektowanie, wykonanie, transport i montaż dwóch tablic informacyjnych w miejscu realizacji projektu, zgodnie z zawartą umową Nr 109/13 w wysokości 4.674,00 zł,

- Firmy „Bajor Consulting Przemysław Bajor” za wykonanie opracowania pn. „Prace studyjno-koncepcyjne związane z wykonaniem działań rozpoznawczych, dotyczących atrakcyjności inwestycyjnej terenu i przygotowania raportu o barierach inwestycyjnych”, zgodnie z umową 
Nr 112/13, w wysokości 14.760,00 zł.

Na realizację zadania planowane jest dofinansowanie w 2013 roku ze środków budżetu 
UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2007 - 2013 w wysokości 1.414.152,75 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

28. Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Turkusowej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok                               	                      68.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2013 roku                                                                        0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Obecnie trwa etap opracowania dokumentacji projektowej.

29. Budowa placów zabaw

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok                               	                      20.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2013 roku                                                                        0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Obecnie trwa etap opracowania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej.

30. Zagospodarowanie terenów zieleni osiedli mieszkaniowych – os. Dolnośląskie

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok                               	                      50.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2013 roku                                                                        0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Obecnie trwają prace przygotowawcze oraz konsultacja do opracowania dokumentacji projektowej.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

31. Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok                               	                      68.300,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2013 roku                                                               18.204,00 zł

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach I konkursu programu priorytetowego „System zielonych inwestycji, GIS, część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne” pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa” nr 463/2013/GIS (dotacja) oraz wniosek nr 462/2013/GIS (pożyczka). W I etapie wniosek został oceniony pozytywnie przez NFOŚiGW. Obecnie odbywa się II etap oceny z zakresu efektywności energetycznej projektu.

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. w Warszawie, za przygotowanie wniosku aplikacyjnego 
o dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach I konkursu programu priorytetowego „System zielonych inwestycji, część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne” dla projektu Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem w ulicach Miasta Bełchatowa, zgodnie z zawartą umową Nr 062/13 z dnia 29.01.2013 roku.

32. PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok                               	                    300.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2013 roku                                                                    531,29 zł

W ramach zadania zostanie wybudowane oświetlenie ulicy Cegielnianej na odcinku 
od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinieckiej. Wykonawcą zadania jest PPHU „SANEL” Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz Sp. Jawna, z/s w Bełchatowie.

Kwota umowna – 233.700,00 zł. (brutto).

Termin wykonania – 31.07.2013 roku.

Nadzór inwestorski z zakresu robót elektrycznych na w/w zadaniu pełni Pan Zygmunt Żabierek za kwotę 4.797,00 zł (brutto).

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla:

- PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren, Rejon Energetyczny Bełchatów za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia  ulicy Wiosennej, w  wysokości 529,66  zł (brutto),

- WZMiUW w Łodzi za użytkowanie gruntów pod rzeką Rakówką w związku z przejściem kablem oświetleniowym przez rzekę, w wysokości 1,63 zł (brutto).

DZIAŁ 921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

33. a,b,c, Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok                               	               19.364.629,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2013 roku                                                          3.158.413,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą zadania jest  Konsorcjum w skład którego wchodzą firmy:

-   Lider konsorcjum – BGR BAU Spółka z o.o. Spółka komandytowa,

- Członek konsorcjum – Zakład Budowlano – Sztukatorski Konserwacja Zabytków Marian Komaniecki z/s w Poznaniu,

- Członek konsorcjum – BGR Sp. z o.o. z/s w miejscowości Jelonek.

Zadanie dotyczy zaprojektowania i budowy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz 
z ekspozycją Giganty Mocy w Bełchatowie w ramach projektu pn: „Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy” dofinansowanego z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2007 - 2013.

Kwota umowna – 20.880.000,00 zł. (brutto).

Termin zakończenia realizacji umowy – 30.06.2013 roku.

Aneksem Nr 1 z dnia 09.07.2012 r. został przesunięty termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy na dzień 05.10.2013 r.

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla:

- firmy BGR BAU Sp. z o.o. Spółka komandytowa z/s w miejscowości Jelonek, za wykonanie prac budowlanych związanych z budową obiektu,

- firmy NoLabel Sp. z o.o. za opracowanie projektu, realizację multimedialnych elementów informacyjnych oraz sporządzenie szacunkowego kosztorysu sprzętu, zgodnie z Umową 
Nr 551/12 w wysokości 178.300,00 zł,

- firmy „Pracownia Architektoniczna Format” za wykonanie usługi doradczej w zakresie weryfikacji i uwag do dokumentacji wykonawczej, w wysokości 1.968,00 zł.

Na realizację zadania planowane jest dofinansowanie w 2013 roku ze środków budżetu 
UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2007 - 2013 w wysokości 6.933.370,71 zł.

DZIAŁ 926  KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

34. Wykup części składowych środka trwałego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok                               	                    246.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2013 roku                                                                        0,00 zł

Zaplanowane środki zostały zabezpieczone na odpłatne przekazanie części składowych lodowiska miejskiego na majątek Miasta Bełchatowa.