|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tabela Nr 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Dział | Rozdz. |  | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) |  | Szacunkowa wartość zadania |  |  | Nakłady poniesione do 31.12.2007r. |  |  | Planowane wydatki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rok budżetowy 2008 |  | z tego źródło finansowania |  |  |  |  |  | 2009 r. |  | 2010 r. |  | po 2010 r. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dochody własne jst |  | środki pochodzące z innych źródeł* |  | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
|  | 400 |  |  | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ |  | 19 775 500,00 |  | - |  |  |  | 4 508 800,00 |  | 4 508 800,00 |  |  |  |  |  | 6 010 000,00 |  | 7 162 300,00 |  | 2 094 400,00 |  |  |
|  |  | 40002 |  | Dostarczanie wody |  | 19 775 500,00 |  | - |  |  |  | 4 508 800,00 |  | 4 508 800,00 |  |  |  |  |  | 6 010 000,00 |  | 7 162 300,00 |  | 2 094 400,00 |  |  |
| 1 |  |  |  | Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa - Fundusz Spójności - PT (2008-2009) |  | 106 000,00 |  |  |  |  |  | 86 000,00 |  | 86 000,00 |  |  |  |  |  | 20 000,00 |  |  |  |  |  | Urząd Miasta |
| 2 |  |  |  | Podłączenie budynków komunalnych do sieci wodociągowych (2008-2010) |  | 500 000,00 |  |  |  |  |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 |  |  |  |  |  | 200 000,00 |  | 200 000,00 |  |  |  | Urząd Miasta |
| 3 |  |  |  | Wkład pieniężny dla Spółki WOD-KAN na realizację zadania Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa (2008-2011) |  | 19 169 500,00 |  |  |  |  |  | 4 322 800,00 |  | 4 322 800,00 |  |  |  |  |  | 5 790 000,00 |  | 6 962 300,00 |  | 2 094 400,00 |  | Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Spółka z o.o. |
|  | 600 |  |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  | 54 031 826,86 |  | 3 262 023,86 |  |  |  | 9 591 000,00 |  | 9 591 000,00 |  |  |  |  |  | 15 772 676,00 |  | 20 906 127,00 |  | 4 500 000,00 |  |  |
|  |  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe |  | 7 910 000,00 |  | - |  |  |  | 570 000,00 |  | 570 000,00 |  |  |  |  |  | 3 340 000,00 |  | 2 000 000,00 |  | 2 000 000,00 |  |  |
| 4 |  |  |  | Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie miasta Bełchatowa (2008-2011) |  | 7 560 000,00 |  |  |  |  |  | 500 000,00 |  | 500 000,00 |  |  |  |  |  | 3 060 000,00 |  | 2 000 000,00 |  | 2 000 000,00 |  | Urząd Miasta |
| 5 |  |  |  | Budowa jednostronnego chodnika w ulicy Piotrkowskiej na odcinku od ulicy Ogrodowej do projektowanej obwodnicy wschodniej (2008-2009) |  | 350 000,00 |  |  |  |  |  | 70 000,00 |  | 70 000,00 |  |  |  |  |  | 280 000,00 |  |  |  |  |  | Urząd Miasta |
|  |  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne |  | 46 121 826,86 |  | 3 262 023,86 |  |  |  | 9 021 000,00 |  | 9 021 000,00 |  |  |  |  |  | 12 432 676,00 |  | 18 906 127,00 |  | 2 500 000,00 |  |  |
| 6 |  |  |  | PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice (2008-2011) |  | 7 000 000,00 |  |  |  |  |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 |  |  |  |  |  | 2 900 000,00 |  | 2 000 000,00 |  | 2 000 000,00 |  | Urząd Miasta |
| 7 |  |  |  | Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna (2007-2008) |  | 3 207 169,96 |  | 6 169,96 |  |  |  | 3 201 000,00 |  | 3 201 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Urząd Miasta |
| 8 |  |  |  | Budowa nawierzchni ulicy Zakątek (2008-2009) |  | 700 000,00 |  |  |  |  |  | 300 000,00 |  | 300 000,00 |  |  |  |  |  | 400 000,00 |  |  |  |  |  | Urząd Miasta |
| 9 |  |  |  | PT i budowa nawierzchni ulic: Morawskiego, Fryzego, Szpora, Pożaryskiego i Kolejowej (2007-2010) |  | 2 999 999,92 |  | 50 868,92 |  |  |  | 600 000,00 |  | 600 000,00 |  |  |  |  |  | 1 349 131,00 |  | 1 000 000,00 |  |  |  | Urząd Miasta |
| 10 |  |  |  | Budowa nawierzchni ulic w osiedlu Olsztyńskim (2007-2010) |  | 6 487 518,34 |  | 2 427 518,34 |  |  |  | 400 000,00 |  | 400 000,00 |  |  |  |  |  | 1 660 000,00 |  | 2 000 000,00 |  |  |  | Urząd Miasta |
| 11 |  |  |  | PT i budowa nawierzchni ulic w osiedlu Binków (2007-2009) |  | 1 000 000,64 |  | 55 280,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 944 720,00 |  |  |  |  |  | Urząd Miasta |
| 12 |  |  |  | Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Samorządowego Nr 7 (2008-2009) |  | 700 000,00 |  |  |  |  |  | 200 000,00 |  | 200 000,00 |  |  |  |  |  | 500 000,00 |  |  |  |  |  | Urząd Miasta |
| 13 |  |  |  | Budowa dróg publicznych w Bełchatowie na terenie osiedla Dolnośląskiego (2008-2011) |  | 2 500 000,00 |  |  |  |  |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 |  |  |  |  |  | 1 000 000,00 |  | 900 000,00 |  | 500 000,00 |  | Urząd Miasta |
| 14 |  |  |  | Budowa ulicy Okrzei (odcinek ulicy odchodzący od ul. Okrzei) (2008-2009) |  | 700 000,00 |  |  |  |  |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 |  |  |  |  |  | 600 000,00 |  |  |  |  |  | Urząd Miasta |
| 15 |  |  |  | Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Przebudowa Placu Narutowicza, ulicy Fabrycznej, ulicy 19 Stycznia wraz z infrastrukturą komunalną (2008-2010) |  | 12 012 368,20 |  | 273 241,20 |  |  |  | 33 000,00 |  | 33 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 11 706 127,00 |  |  |  | Urząd Miasta |
| 16 |  |  |  | Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Przebudowa ulicy Bawełnianej wraz z infrastrukturą komunalną |  | 3 150 000,00 |  |  |  |  |  | 3 150 000,00 |  | 3 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Urząd Miasta |
| 17 |  |  |  | PT i budowa parkingów na terenie miasta (2007-2009) |  | 1 508 944,80 |  | 448 944,80 |  |  |  | 500 000,00 |  | 500 000,00 |  |  |  |  |  | 560 000,00 |  |  |  |  |  | Urząd Miasta |
| 18 |  |  |  | Prace projektowe w zakresie dróg (2008-2010) |  | 855 825,00 |  |  |  |  |  | 277 000,00 |  | 277 000,00 |  |  |  |  |  | 278 825,00 |  | 300 000,00 |  |  |  | Urząd Miasta |
| 19 |  |  |  | Przebudowa infrastruktury drogowej w rejonie bloków 202, 203, 204 na os. Dolnośląskim (2008-2009) |  | 800 000,00 |  |  |  |  |  | 60 000,00 |  | 60 000,00 |  |  |  |  |  | 740 000,00 |  |  |  |  |  | Urząd Miasta |
| 20 |  |  |  | Budowa nawierzchni ulicy Modrej (2009-2010) |  | 2 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500 000,00 |  | 1 000 000,00 |  |  |  | Urząd Miasta |
|  | 700 |  |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  | 13 232 123,48 |  | 812 775,48 |  |  |  | 3 028 093,00 |  | 3 028 093,00 |  |  |  |  |  | 5 331 255,00 |  | 4 060 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  | 13 232 123,48 |  | 812 775,48 |  |  |  | 3 028 093,00 |  | 3 028 093,00 |  |  |  |  |  | 5 331 255,00 |  | 4 060 000,00 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | Instalacja wew. wod-kan w budynkach komunalnych (2007-2009) |  | 400 000,00 |  | 10 492,00 |  |  |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 |  |  |  |  |  | 289 508,00 |  |  |  |  |  | Urząd Miasta |
| 22 |  |  |  | Budownictwo socjalne (2007-2009) |  | 2 032 880,40 |  | 67 040,40 |  |  |  | 504 093,00 |  | 504 093,00 |  |  |  |  |  | 1 461 747,00 |  |  |  |  |  | Urząd Miasta |
| 23 |  |  |  | Realizacja zadań na zasobach komunalnych ze wspólnotami mieszkaniowymi (2008-2010) |  | 600 000,00 |  |  |  |  |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 |  |  |  |  |  | 100 000,00 |  | 450 000,00 |  |  |  | Urząd Miasta |
| 24 |  |  |  | Termomodernizacja budynków Wisły i Odry (2008-2010) |  | 2 460 000,00 |  |  |  |  |  | 300 000,00 |  | 300 000,00 |  |  |  |  |  | 1 500 000,00 |  | 660 000,00 |  |  |  | Urząd Miasta |
| 25 |  |  |  | Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Przebudowa budynku przy ulicy Kościuszki 15 (2008-2010) |  | 1 000 000,00 |  |  |  |  |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 950 000,00 |  |  |  | Urząd Miasta |
| 26 |  |  |  | Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Zagospodarowanie terenu przy ulicy Piłsudskiego 7 na potrzeby nowych inwestycji wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Piłsudskiego (2008-2009) |  | 404 000,00 |  |  |  |  |  | 24 000,00 |  | 24 000,00 |  |  |  |  |  | 380 000,00 |  |  |  |  |  | Urząd Miasta |
| 27 |  |  |  | Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa - Fundusz Spójności - wykupy pod inwestycje (2007-2010) |  | 6 335 243,08 |  | 735 243,08 |  |  |  | 2 000 000,00 |  | 2 000 000,00 |  |  |  |  |  | 1 600 000,00 |  | 2 000 000,00 |  |  |  | Urząd Miasta |
|  | 720 |  |  | INFORMATYKA |  | 300 000,00 |  | 24 400,00 |  |  |  | 888,00 |  | 888,00 |  |  |  |  |  | 274 712,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 72095 |  | Pozostała działalność |  | 300 000,00 |  | 24 400,00 |  |  |  | 888,00 |  | 888,00 |  |  |  |  |  | 274 712,00 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (2007-2009) |  | 300 000,00 |  | 24 400,00 |  |  |  | 888,00 |  | 888,00 |  |  |  |  |  | 274 712,00 |  |  |  |  |  | Urząd Miasta |
|  | 750 |  |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  | 2 577 867,17 |  | 835 000,17 |  |  |  | 560 000,00 |  | 560 000,00 |  |  |  |  |  | 768 487,00 |  | 414 380,00 |  |  |  |  |
|  |  | 75023 |  | Urzędy gmin |  | 2 577 867,17 |  | 835 000,17 |  |  |  | 560 000,00 |  | 560 000,00 |  |  |  |  |  | 768 487,00 |  | 414 380,00 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | Modernizacja piwnic w budynku "A" Urzędu Miasta (2007-2009) |  | 1 577 477,17 |  | 809 380,17 |  |  |  | 500 000,00 |  | 500 000,00 |  |  |  |  |  | 268 097,00 |  |  |  |  |  | Urząd Miasta |
| 30 |  |  |  | Przebudowa budynku "B" Urzędu Miasta - dokumentacja projektowa (2007-2010) |  | 1 000 000,00 |  | 25 620,00 |  |  |  | 60 000,00 |  | 60 000,00 |  |  |  |  |  | 500 000,00 |  | 414 380,00 |  |  |  | Urząd Miasta |
| 31 |  |  |  | Wkład własny na realizację wspólnego przedsięwzięcia pn." Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) |  | 390,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390,00 |  |  |  |  |  | Urząd Miasta |
|  | 754 |  |  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  | 1 592 000,00 |  |  |  |  |  | 61 932,00 |  | 61 932,00 |  |  |  |  |  | 890 068,00 |  | 300 000,00 |  | 340 000,00 |  |  |
|  |  | 75495 |  | Pozostała działalność |  | 1 592 000,00 |  |  |  |  |  | 61 932,00 |  | 61 932,00 |  |  |  |  |  | 890 068,00 |  | 300 000,00 |  | 340 000,00 |  |  |
| 32 |  |  |  | Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Monitoring wizyjny terenu rewitalizowanego etap II (2008-2009) |  | 592 000,00 |  |  |  |  |  | 1 932,00 |  | 1 932,00 |  |  |  |  |  | 590 068,00 |  |  |  |  |  | Urząd Miasta |
| 33 |  |  |  | PT i budowa "Strzelnicy" (2008-2011) |  | 1 000 000,00 |  |  |  |  |  | 60 000,00 |  | 60 000,00 |  |  |  |  |  | 300 000,00 |  | 300 000,00 |  | 340 000,00 |  | Urząd Miasta |
|  | 801 |  |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  | 11 536 017,70 |  | 1 183 338,26 |  |  |  | 3 117 717,44 |  | 3 117 717,44 |  |  |  |  |  | 6 234 962,00 |  | 1 000 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe |  | 9 536 017,70 |  | 1 183 338,26 |  |  |  | 3 067 717,44 |  | 3 067 717,44 |  |  |  |  |  | 5 284 962,00 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  | Termomodernizacja placówek oświatowych - szkoły (2007-2009) |  | 9 036 017,70 |  | 1 183 338,26 |  |  |  | 3 017 717,44 |  | 3 017 717,44 |  |  |  |  |  | 4 834 962,00 |  |  |  |  |  | Urząd Miasta |
| 35 |  |  |  | Przebudowa Patio w Szkole Podstawowej Nr 1 (2008-2009) |  | 500 000,00 |  |  |  |  |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 |  |  |  |  |  | 450 000,00 |  |  |  |  |  | Urząd Miasta |
|  |  | 80104 |  | Przedszkola |  | 2 000 000,00 |  |  |  |  |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 |  |  |  |  |  | 950 000,00 |  | 1 000 000,00 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | Termomodernizacja placówek oświatowych – przedszkola (2008-2010) |  | 2 000 000,00 |  |  |  |  |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 |  |  |  |  |  | 950 000,00 |  | 1 000 000,00 |  |  |  | Urząd Miasta |
|  | 852 |  |  | POMOC SPOŁECZNA |  | 1 545 000,00 |  |  |  |  |  | 145 000,00 |  | 145 000,00 |  |  |  |  |  | 700 000,00 |  | 700 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia |  | 1 545 000,00 |  |  |  |  |  | 145 000,00 |  | 145 000,00 |  |  |  |  |  | 700 000,00 |  | 700 000,00 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  | Budowa siedziby Polskiego Czerwonego Krzyża przy ulicy Lipowej (2008-2010) |  | 1 545 000,00 |  |  |  |  |  | 145 000,00 |  | 145 000,00 |  |  |  |  |  | 700 000,00 |  | 700 000,00 |  |  |  | Urząd Miasta |
|  | 853 |  |  | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |  | 1 000 000,00 |  |  |  |  |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 |  |  |  |  |  | 500 000,00 |  | 400 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | 85305 |  | Żłobki |  | 1 000 000,00 |  |  |  |  |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 |  |  |  |  |  | 500 000,00 |  | 400 000,00 |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  | Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia" (2008-2010) |  | 1 000 000,00 |  |  |  |  |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 |  |  |  |  |  | 500 000,00 |  | 400 000,00 |  |  |  | Urząd Miasta |
|  | 900 |  |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  | 18 776 552,84 |  | 5 258 875,57 |  |  |  | 3 830 945,00 |  | 3 830 945,00 |  |  |  |  |  | 8 361 247,65 |  | 2 050 949,00 |  |  |  |  |
|  |  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  | 7 689 469,41 |  | 1 013 251,76 |  |  |  | 1 539 000,00 |  | 1 539 000,00 |  |  |  |  |  | 3 406 268,65 |  | 1 730 949,00 |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  | Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa - Fundusz Spójności - PT i studium wykonalności (2007-2009) |  | 1 111 344,00 |  | 632 075,35 |  |  |  | 252 000,00 |  | 252 000,00 |  |  |  |  |  | 227 268,65 |  |  |  |  |  | Urząd Miasta |
| 40 |  |  |  | Budowa uzbrojenia w ulicy prostopadłej do ulicy 1 Maja (2007-2010) |  | 500 980,00 |  | 980,00 |  |  |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 |  |  |  |  |  | 250 000,00 |  | 200 000,00 |  |  |  | Urząd Miasta |
| 41 |  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami kanalizacji deszczowej w ramach pasa drogowego w ulicy W. Polskiego (2007-2010) |  | 2 470 597,30 |  | 133 648,30 |  |  |  | 300 000,00 |  | 300 000,00 |  |  |  |  |  | 1 000 000,00 |  | 1 036 949,00 |  |  |  | Urząd Miasta |
| 42 |  |  |  | Odwodnienie osiedla 1 Maja i Wolność (2007-2009) |  | 2 139 524,16 |  | 99 524,16 |  |  |  | 611 000,00 |  | 611 000,00 |  |  |  |  |  | 1 429 000,00 |  |  |  |  |  | Urząd Miasta |
| 43 |  |  |  | Podłączenie budynków komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej (2007-2010) |  | 384 509,94 |  | 64 509,94 |  |  |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 |  |  |  |  |  | 100 000,00 |  | 120 000,00 |  |  |  | Urząd Miasta |
| 44 |  |  |  | Prace projektowo - przygotowawcze (2007-2010) |  | 1 082 514,01 |  | 82 514,01 |  |  |  | 226 000,00 |  | 226 000,00 |  |  |  |  |  | 400 000,00 |  | 374 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach |  | 9 887 083,37 |  | 4 002 728,75 |  |  |  | 1 841 945,00 |  | 1 841 945,00 |  |  |  |  |  | 4 447 874,00 |  | 320 000,00 |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  | Budowa placów zabaw na terenie osiedli mieszkaniowych (2008-2009) |  | 980 000,00 |  |  |  |  |  | 580 000,00 |  | 580 000,00 |  |  |  |  |  | 400 000,00 |  |  |  |  |  | Urząd Miasta |
| 46 |  |  |  | Zagospodarowanie terenów zieleni w osiedlach mieszkaniowych - etap V, VI (2007-2010) |  | 5 245 868,34 |  | 1 558 868,34 |  |  |  | 600 000,00 |  | 600 000,00 |  |  |  |  |  | 2 767 000,00 |  | 320 000,00 |  |  |  | Urząd Miasta |
| 47 |  |  |  | Zagospodarowanie Osiedlowych Stref Integracji i Aktywności ZOSIA (2007-2009) |  | 3 205 021,87 |  | 1 308 202,87 |  |  |  | 615 945,00 |  | 615 945,00 |  |  |  |  |  | 1 280 874,00 |  |  |  |  |  | Urząd Miasta |
| 48 |  |  |  | Zagospodarowanie doliny rzeki Rakówki - etap V (2007-2008) |  | 1 211 952,55 * |  | 1 126 395,06 |  |  |  | 6 000,00 |  | 6 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Urząd Miasta |
| 49 |  |  |  | Przebudowa zieleńca wzdłuż ul. Kościuszki (2007-2008) |  | 49 262,48 |  | 9 262,48 |  |  |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Urząd Miasta |
|  |  | 90015 |  | Oświetlenie ulic |  | 1 200 000,06 |  | 242 895,06 |  |  |  | 450 000,00 |  | 450 000,00 |  |  |  |  |  | 507 105,00 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  | PT i budowa oświetlenia ulic na terenie miasta (2007-2009) |  | 1 200 000,06 |  | 242 895,06 |  |  |  | 450 000,00 |  | 450 000,00 |  |  |  |  |  | 507 105,00 |  |  |  |  |  | Urząd Miasta |
|  | 921 |  |  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |  | 13 383 890,00 |  | 60 817,00 |  |  |  | 2 200 000,00 |  | 2 200 000,00 |  |  |  |  |  | 3 100 000,00 |  | 4 000 000,00 |  | 4 023 073,00 |  |  |
|  |  | 92113 |  | Centra Kultury i Sztuki |  | 12 583 890,00 |  | 60 817,00 |  |  |  | 2 050 000,00 |  | 2 050 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 450 000,00 |  | 4 000 000,00 |  | 4 023 073,00 |  |  |
| 51 |  |  |  | Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Budowa Miejskiego Centrum Kultrury (2007-2011) |  | 8 583 890,00 |  | 60 817,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 |  | 4 000 000,00 |  | 4 023 073,00 |  | Urząd Miasta |
| 52 |  |  |  | Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Nadbudowa i przebudowa Sali widowiskowej MCK (2008-2009) |  | 3 500 000,00 |  |  |  |  |  | 2 000 000,00 |  | 2 000 000,00 |  |  |  |  |  | 1 500 000,00 |  |  |  |  |  | Miejskie Centrum Kultury |
| 53 |  |  |  | Termomodernizacja placówek kultury MCK (2008-2009) |  | 500 000,00 |  |  |  |  |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 |  |  |  |  |  | 450 000,00 |  |  |  |  |  | Miejskie Centrum Kultury |
|  |  | 92118 |  | Muzea |  | 800 000,00 |  |  |  |  |  | 150 000,00 |  | 150 000,00 |  |  |  |  |  | 650 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  | Rewitalizacja budynku Muzeum Regionalnego (2008-2009) |  | 800 000,00 |  |  |  |  |  | 150 000,00 |  | 150 000,00 |  |  |  |  |  | 650 000,00 |  |  |  |  |  | Muzeum Regionalne |
|  | 400 |  |  | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ |  | 19 775 500,00 |  |  |  |  |  | 4 508 800,00 |  | 4 508 800,00 |  |  |  |  |  | 6 010 000,00 |  | 7 162 300,00 |  | 2 094 400,00 |  |  |
|  | 600 |  |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  | 54 031 826,86 |  | 3 262 023,86 |  |  |  | 9 591 000,00 |  | 9 591 000,00 |  |  |  |  |  | 15 772 676,00 |  | 20 906 127,00 |  | 4 500 000,00 |  |  |
|  | 700 |  |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  | 13 232 123,48 |  | 812 775,48 |  |  |  | 3 028 093,00 |  | 3 028 093,00 |  |  |  |  |  | 5 331 255,00 |  | 4 060 000,00 |  |  |  |  |
|  | 720 |  |  | INFORMATYKA |  | 300 000,00 |  | 24 400,00 |  |  |  | 888,00 |  | 888,00 |  |  |  |  |  | 274 712,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 750 |  |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  | 2 577 867,17 |  | 835 000,17 |  |  |  | 560 000,00 |  | 560 000,00 |  |  |  |  |  | 768 487,00 |  | 414 380,00 |  |  |  |  |
|  | 754 |  |  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  | 1 592 000,00 |  |  |  |  |  | 61 932,00 |  | 61 932,00 |  |  |  |  |  | 890 068,00 |  | 300 000,00 |  | 340 000,00 |  |  |
|  | 801 |  |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  | 11 536 017,70 |  | 1 183 338,26 |  |  |  | 3 117 717,44 |  | 3 117 717,44 |  |  |  |  |  | 6 234 962,00 |  | 1 000 000,00 |  |  |  |  |
|  | 852 |  |  | POMOC SPOŁECZNA |  | 1 545 000,00 |  |  |  |  |  | 145 000,00 |  | 145 000,00 |  |  |  |  |  | 700 000,00 |  | 700 000,00 |  |  |  |  |
|  | 853 |  |  | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |  | 1 000 000,00 |  |  |  |  |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 |  |  |  |  |  | 500 000,00 |  | 400 000,00 |  |  |  |  |
|  | 900 |  |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  | 18 776 552,84 |  | 5 258 875,57 |  |  |  | 3 830 945,00 |  | 3 830 945,00 |  |  |  |  |  | 8 361 247,65 |  | 2 050 949,00 |  |  |  |  |
|  | 921 |  |  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |  | 13 383 890,00 |  | 60 817,00 |  |  |  | 2 200 000,00 |  | 2 200 000,00 |  |  |  |  |  | 3 100 000,00 |  | 4 000 000,00 |  | 4 023 073,00 |  |  |
| O G Ó Ł E M |  |  |  |  |  | 137 750 778,05 |  |  | 11 437 230,34 |  | 27 144 375,44 |  |  | 27 144 375,44 |  |  |  |  |  | 47 943 407,65 |  | 40 993 756,00 |  | 10 957 473,00 |  |  |
| * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Inne źródła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Zadanie dofinansowywane w 2007 roku środkami z GFOŚiGW w wysokości 79.557,49 zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |