Znak: WI.0210- 37/08                  								                                           Bełchatów, 2008 – 12 – 31

PLAN PRACY WYDZIAŁU INWESTYCJI  NA ROK  2009

| Lp. | Treść zadania | Treść konkretnych przedsięwzięć służących realizacji zadania | Termin wykonania przedsięwzięć | Przewidywany efekt | Osoby odpowiedzialne za realizację zadania | Konkretne instytucje współpracujące przy realizacji zadań i przedsięwzięć |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Przebudowa ul. Bawełnianej w Bełchatowie wraz z infrastrukturą komunalną |  | 30.04.2009 r. | Przebudowana ulica wraz z infrastrukturą komunalną | D. Sałata | Firma „LEAR” Spółka Jawna w Bełchatowie, ul. Czaplinecka 146 c |
|  | Budowa jednostronnego chodnika w ulicy Piotrkowskiej na odcinku od ul.Ogrodowej do projektowanej obwodnicy wschodniej |  | 31.12.2009 r. | Nowy chodnik | D. Sałata | Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze procedury przetargowej |
|  | Budowa nawierzchni ulicy Mazowieckiej i części Kujawskiej (odcinek od skrzyżowania z ulicą Chełmińską do skrzyżowania z ul. Kurpiowską) |  | 30.11.2009 r. | Nowe nawierzchnie ulic | D. Sałata J. Kubat | PRDiM S.A. ul. Lipowa 67 97 – 400 Bełchatów |
|  | Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy bloku nr 323 na os. Dolnośląskim |  | 30.10.2009 r. | Nowy parking dla samochodów osobowych | D. Sałata | Firma „LEAR” Spółka Jawna w Bełchatowie, ul. Czaplinecka 146 c |
|  | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic w osiedlu Olsztyńskim w Bełchatowie tj. : ul. Małopolskiej od skrzyżowania z ul. Chełmińską do skrzyżowania z ul. Kurpiowską wraz z sięgaczem do dz. 306, ul. Kurpiowskiej od skrzyżowania z ul. Małopolską do skrzyżowania z ul. Kujawską, ul. Kujawskiej od skrzyżowania z ul. Kurpiowską do skrzyżowania z ul. Kaliską, ul. Kaliskiej od skrzyżowania z ul. Łowicką do skrzyżowania z ul. Mazowiecką. |  | 30.04.2009 r. | Dokumentacja projektowa | Sylwia Niciak D. Sałata | PPW „NIWELLA” s.c W.A Paźgier, ul. Kalinowa 35, Bełchatów |
|  | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zastępczymi lokalami socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną oraz budynku gospodarczego przy ul. Wrzosowej |  | 30.10.2009 r. | Nowy budynek mieszkalny wielorodzinny z zastępczymi lokalami socjalnymi | E. Mamos J. Kubat | PHU Barbara Maziarz Myszaki 37A Bełchatów |
|  | Wykonanie monitoringu wizyjnego terenu rewitalizowanego – etap II oraz rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego |  | 30.04.2009 r. | Monitoring kolejnej części miasta, nowe publiczne punkty dostępu do Internetu | Z. Żabierek | Konsorcjum firm: „FORESTEL” Sp. z o.o., ul. Targowa, Kielce oraz „ARTBORO” R. Łacna, P. Kaliński s.c., ul. Harcerska 15, Opole |
|  | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Patio w Publicznym Gimnazjum Nr 1 |  | 30.04.2009 r. | Dokumentacja projektowa | S. Niciak | Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego „MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ” Spółka z o.o. ul. Jagiellońska 12a, 85-067 Bydgoszcz |
|  | Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków przedszkoli Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 w Bełchatowie |  | 29.05.2009 r. | Dokumentacja projektowa | S. Niciak C. Galińska | TERMOPROJEKT Spółka z o. o., z siedzibą przy ul. Unii Lubelskiej 3, 61 – 249 Poznań |
|  | Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej na budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego – świetlicy środowiskowej przy ul. Lipowej w Bełchatowie |  | 31.03.2009 r. | Dokumentacja projektowa | S. Niciak E. Mamos | Pan Krzysztof Maciejewski, prowadzący Biuro Usług Projektowych „INSTALKOMFORT”, ul. Barczewskiego 22, 11-001 Dywity |
|  | Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wodociągu w rejonie Ujęcia Wody |  | 31.03.2009 r. | Dokumentacja projektowa | S. Niciak J. Kubat | Biuro Projektów „Miastoprojekt-2” Spółka z o.o. Plac zwycięstwa 2, 90-312 Łódź |
|  | Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu osiedla 1 Maja w Bełchatowie - – etap II |  | 30.09.2009 r. | Wykonanie odwodnienia | D. Sałata J. Kubat | „EDAN” M. Piech ul. Mielczarskiego 26 Bełchatów |