WYDATKI    MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych ustalony na dzień 31 grudnia 2008 roku w kwocie 
                                                                                                                           37.967.679,89 zł

zrealizowany został w wysokości                                                                      35.140.785,43 zł

co stanowi                                                                                                                        92,60 %

Zrealizowana kwota wydatków majątkowych dotyczyła własnych i przejętych na podstawie porozumień zadań inwestycyjnych realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta Bełchatowa i gminne jednostki,  na realizację których  gmina udzieliła dofinansowania.  Wielkości kwot wydatków majątkowych, w podziale na rodzaj ponoszonych wydatków, przedstawiono w Tabeli nr 3.

Tabela nr 3

| Paragraf | Plan | Wykonanie | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 6010 | 11 631 100,00 | 11 631 100,00 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 6050 | 21 523 379,44 | 19 120 442,28 | Wydatki inwestycyjne |
| 6058 | 319 064,61 | 319 064,61 | Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy UE |
| 6059 | 106 354,87 | 106 354,87 | Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy UE |
| 6060 | 3 619 647,00 | 3 382 332,27 | Wydatki na zakupy inwestycyjne |
| 6068 | 54 039,11 | 52 361,40 | Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy UE |
| 6170 | 20 000,00 | 20 000,00 | Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych |
| 6220 | 457 900,00 | 289 300,00 | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
| 6300 | 220 000,00 | 219 830,00 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych |
| 6800 | 16 194,86 | - | Niepodzielone rezerwy celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Ogółem | 37 967 679,89 | 35 140 785,43 |  |

Niepełne wykorzystanie środków finansowych ujętych w planie inwestycyjnym, wynika głównie z wydłużonej procedury uzgodnienia dokumentacji, co w konsekwencji powoduje opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej, przesunięcia zadania do realizacji na rok 2009 w związku możliwością dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. 
W przypadku inwestycji, gdzie partnerami są wspólnoty mieszkaniowe, wymagane jest porozumienie. Dotyczy to między innymi następujących zadań:

- PT i nawierzchnia ulic w os. Grocholice

- budowa ul. Okrzei (odcinek ulicy odchodzącej od ul. Okrzei)

- przebudowa infrastruktury drogowej w rejonie bloków Nr 202, Nr 203, Nr 204 
na os. Dolnośląskim

- realizacji zadań na zasobach komunalnych ze wspólnotami mieszkaniowymi

- termomodernizacji budynku Wisły i Odry

- zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Bełchatowie

- budowy siedziby Polskiego Czerwonego Krzyża

- budowy uzbrojenia w ulicy prostopadłej do ul. 1-go Maja

- Wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez przebudowę
i rozbudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa

Wydatki majątkowe Miasta w 2008 roku sfinansowane były z następujących źródeł:

- środków własnych					              33.091.931,54 zł tj. 94,1%

- dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				                  1.034.719,28 zł tj. 2,9%

- pomocy finansowej uzyskanej z budżetu państwa	                     456.300,00 zł tj. 1,3%

- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego       319.064,61 zł tj. 1,0%

- środków Powiatowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

238.770,00 zł tj. 0,7%

Wykonanie i strukturę wydatków majątkowych finansowanych z budżetu Miasta według działów gospodarki narodowej przedstawia Tabela nr 4.

Tabela nr 4

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | % struktura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę | 10 233 254,00 | 10 196 054,00 | 99,64% | 29,01% |
| 2 | Transport i łączność | 9 128 400,60 | 8 363 941,46 | 91,63% | 23,80% |
| 3 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 025 093,00 | 4 174 414,55 | 83,07% | 11,88% |
| 4 | Działalność usługowa | 403 746,00 | 403 745,79 | 100,00% | 1,15% |
| 5 | Informatyka | 50 888,00 | 50 651,72 | 99,54% | 0,14% |
| 6 | Administracja publiczna | 1 351 118,59 | 1 298 499,65 | 96,11% | 3,70% |
| 7 | Bezpieczeństwo publiczne | 192 080,00 | 71 124,94 | 37,03% | 0,20% |
| 8 | Różne rozliczenia | 16 194,86 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 9 | Oświata i wychowanie | 3 317 719,44 | 3 182 084,21 | 95,91% | 9,06% |
| 10 | Ochrona zdrowia | 220 000,00 | 219 830,00 | 99,92% | 0,63% |
| 11 | Pomoc Społeczna | 168 651,00 | 23 650,80 | 14,02% | 0,07% |
| 12 | Zadania w zakresie polityki społecznej | 50 000,00 | 45 140,00 | 90,28% | 0,13% |
| 13 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 578 245,40 | 4 113 612,25 | 89,85% | 11,71% |
| 14 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 457 900,00 | 289 300,00 | 63,18% | 0,82% |
| 15 | Kultura fizyczna i sport | 2 774 389,00 | 2 708 736,06 | 97,63% | 7,71% |
| Razem | 37 967 679,89 | 35 140 785,43 | 92,55% | 100,00% |

W 2008 roku największy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale 400 Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, stanowiące wkład pieniężny do Spółki WOD-KAN na realizację zadania w ramach Funduszu Spójności, dotyczącego budowy i modernizacji systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa (29,01%). Znaczne wydatki poniesiono na realizację zadań związanych
z infrastrukturą drogową na terenie miasta (23,8%), w związku z realizacją kilkunastu inwestycji, największe dotyczyły budowy nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna i przebudowy ulicy Bawełnianej wraz z infrastrukturą komunalną.

W dziale Oświata i wychowanie poniesione nakłady (9,06%) dotyczyły przede wszystkim Termomodernizacji placówek oświatowych.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych inwestycji przedstawia Tabela Nr 5.