Tabela Nr 5

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIASTO BEŁCHATÓW ZA ROK 2008

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | Wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | rok budżetowy 2008 (8+9+10) | z tego źródła finansowania |  |
|  |  |  |  |  |  |  | dochody własne jst | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 400 |  | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 10 233 254,00 | 10 196 054,00 | 10 196 054,00 | 10 196 054,00 |  |  |  |
|  |  | 40002 | Dostarczanie wody | 10 233 254,00 | 10 196 054,00 | 10 196 054,00 | 10 196 054,00 |  |  |  |
| 1 |  |  | Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa - Fundusz Spójności - PT | 86 000,00 | 48 800,00 | 48 800,00 | 48 800,00 |  |  | Urząd Miasta |
| 2 |  |  | Wkład pieniężny dla Spółki WOD-KAN na realizację zadania Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa | 10 112 800,00 | 10 112 800,00 | 10 112 800,00 | 10 112 800,00 |  |  | Zakład Wodociągów i Komunikacji "WOD-KAN" Spółka z o.o. |
| 3 |  |  | Zakupy inwestycyjne | 34 454,00 | 34 454,00 | 34 454,00 | 34 454,00 |  |  | Urząd Miasta |
|  | 600 |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 9 128 400,60 | 8 363 941,46 | 8 363 941,46 | 8 102 556,18 | B-261 385,28 |  |  |
|  |  | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 421 300,00 | 421 300,00 | 421 300,00 | 421 300,00 |  |  |  |
| 4 |  |  | Wkład pieniężny dla Spółki MZK | 421 300,00 | 421 300,00 | 421 300,00 | 421 300,00 |  |  | Urząd Miasta |
|  |  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 776 840,00 | 522 770,55 | 522 770,55 | 261 385,27 | B-261 385,28 |  |  |
| 5 |  |  | Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie miasta Bełchatowa | 26 840,00 | - | - | - |  |  | Urząd Miasta |
| 6 |  |  | Przebudowa chodników w ulicy Grabowej na odcinku od ulicy Czaplinieckiej do granic miasta | 680 000,00 | 488 000,55 | 488 000,55 | 244 000,27 | B-244 000,28 |  | Urząd Miasta |
| 7 |  |  | Budowa jednostronnego chodnika w ulicy Piotrkowskiej na odcinku od ulicy Ogrodowej do projektowanej obwodnicy wschodniej | 70 000,00 | 34 770,00 | 34 770,00 | 17 385,00 | B-17 385,00 |  | Urząd Miasta |
|  |  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 930 260,60 | 7 419 870,91 | 7 419 870,91 | 7 419 870,91 |  |  |  |
| 8 |  |  | PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice | 170 580,00 | 76,86 | 76,86 | 76,86 |  |  | Urząd Miasta |
| 9 |  |  | Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna | 3 251 000,00 | 3 246 078,94 | 3 246 078,94 | 3 246 078,94 |  |  | Urząd Miasta |
| 10 |  |  | PT i budowa nawierzchni ulic: Morawskiego, Fryzego, Szpora, Pożaryskiego, Kolejowej | 240 000,00 | 227 216,34 | 227 216,34 | 227 216,34 |  |  | Urząd Miasta |
| 11 |  |  | Budowa nawierzchni ulic w osiedlu Olsztyńskim | 507 000,00 | 504 968,93 | 504 968,93 | 504 968,93 |  |  | Urząd Miasta |
| 12 |  |  | Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Samorządowego Nr 7 | 112 325,60 | 112 325,60 | 112 325,60 | 112 325,60 |  |  | Urząd Miasta |
| 13 |  |  | Budowa ulicy Okrzei (odcinek ulicy odchodzący od ul. Okrzei) | 15 000,00 | - | - | - |  |  | Urząd Miasta |
| 14 |  |  | Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Przebudowa Placu Narutowicza, ulicy Fabrycznej, ulicy 19 Stycznia wraz z infrastrukturą komunalną | 33 000,00 | 20 618,00 | 20 618,00 | 20 618,00 |  |  | Urząd Miasta |
| 15 |  |  | Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Przebudowa ulicy Bawełnianej wraz z infrastrukturą komunalną | 3 100 000,00 | 2 934 599,71 | 2 934 599,71 | 2 934 599,71 |  |  | Urząd Miasta |
| 16 |  |  | PT i budowa parkingów na terenie miasta | 70 000,00 | 65 880,00 | 65 880,00 | 65 880,00 |  |  | Urząd Miasta |
| 17 |  |  | Prace projektowe w zakresie dróg | 277 000,00 | 229 297,83 | 229 297,83 | 229 297,83 |  |  | Urząd Miasta |
| 18 |  |  | Przebudowa infrastruktury drogowej w rejonie bloków 202, 203, 204 na os. Dolnośląskim | 60 000,00 | - | - | - |  |  | Urząd Miasta |
| 19 |  |  | PT i budowa nawierzchni ulic w osiedlu Binków | 35 000,00 | 19 474,00 | 19 474,00 | 19 474,00 |  |  | Urząd Miasta |
| 20 |  |  | Zakup wiat przystankowych | 59 355,00 | 59 334,70 | 59 334,70 | 59 334,70 |  |  | Urząd Miasta |
|  | 700 |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 5 025 093,00 | 4 174 414,55 | 4 174 414,55 | 4 174 414,55 |  |  |  |
|  |  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 328 093,00 | 3 477 414,55 | 3 477 414,55 | 3 477 414,55 |  |  |  |
| 21 |  |  | Instalacja wew. wod - kan w budynkach komunalnych | 100 000,00 | 50 564,75 | 50 564,75 | 50 564,75 |  |  | Urząd Miasta |
| 22 |  |  | Budownictwo socjalne | 524 093,00 | 523 500,43 | 523 500,43 | 523 500,43 |  |  | Urząd Miasta |
| 23 |  |  | Realizacja zadań na zasobach komunalnych ze wspólnotami mieszkaniowymi | 50 000,00 | - | - | - |  |  | Urząd Miasta |
| 24 |  |  | Termomodernizacja budynków Wisły i Odry | 640 000,00 | 22 204,00 | 22 204,00 | 22 204,00 |  |  | Urząd Miasta |
| 25 |  |  | Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Zagospodarowanie terenu przy ulicy Piłsudskiego 7 na potrzeby nowych inwestycji wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Piłsudskiego | 24 000,00 | 21 836,08 | 21 836,08 | 21 836,08 |  |  | Urząd Miasta |
| 26 |  |  | Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa - Fundusz Spójności - wykupy pod inwestycje | 2 000 000,00 | 1 980 222,52 | 1 980 222,52 | 1 980 222,52 |  |  | Urząd Miasta |
| 27 |  |  | Modernizacja obiektów komunalnych położonych w obszarze rewitalizowanym | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  | Urząd Miasta |
| 28 |  |  | Wykupy nieruchomości | 970 000,00 | 859 086,77 | 859 086,77 | 859 086,77 |  |  | Urząd Miasta |
|  |  | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 697 000,00 | 697 000,00 | 697 000,00 | 697 000,00 |  |  |  |
| 29 |  |  | Wkład pieniężny dla BTBS Spółka z o.o. na realizację zadania Budowa budynku wielorodzinnego przy ulicy Czyżewskiego | 697 000,00 | 697 000,00 | 697 000,00 | 697 000,00 |  |  | Urząd Miasta |
|  | 710 |  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 403 746,00 | 403 745,79 | 403 745,79 | 403 745,79 |  |  |  |
|  |  | 71003 | Biura planowania przestrzennego | 3 746,00 | 3 745,79 | 3 745,79 | 3 745,79 |  |  |  |
| 30 |  |  | Zakup sprzętu komputerowego | 3 746,00 | 3 745,79 | 3 745,79 | 3 745,79 |  |  | Urząd Miasta |
|  |  | 71095 | Pozostała działalność | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |  |  |  |
| 31 |  |  | Wkład pieniężny dla Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Spółka z o.o. na realizację projektu "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych BKPPT" | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |  |  | Urząd Miasta |
|  | 720 |  | INFORMATYKA | 50 888,00 | 50 651,72 | 50 651,72 | 50 651,72 |  |  |  |
|  |  | 72095 | Pozostała działalność | 50 888,00 | 50 651,72 | 50 651,72 | 50 651,72 |  |  |  |
| 32 |  |  | Zakup i montaż hotspotów | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  | Urząd Miasta |
| 33 |  |  | Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | 888,00 | 651,72 | 651,72 | 651,72 |  |  | Urząd Miasta |
|  | 750 |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 351 118,59 | 1 298 499,65 | 1 298 499,65 | 979 435,04 |  | 319 064,61 |  |
|  |  | 75023 | Urzędy gmin | 1 351 118,59 | 1 298 499,65 | 1 298 499,65 | 979 435,04 |  | 319 064,61 |  |
| 34 |  |  | Modernizacja piwnic w budynku "A" Urzędu Miasta | 551 000,00 | 550 917,96 | 550 917,96 | 550 917,96 |  |  | Urząd Miasta |
| 35 |  |  | Rozwój usług publicznych "on-line" wraz z elektronicznym systemem obiegu i archiwizacji dokumentów | 484 479,48 | 439 184,28 | 439 184,28 | 120 119,67 |  | 319 064,61 | Urząd Miasta |
| 36 |  |  | Zakup sprzętu komputerowego | 130 000,00 | 126 349,21 | 126 349,21 | 126 349,21 |  |  | Urząd Miasta |
| 37 |  |  | Zakupy inwestycyjne | 131 600,00 | 129 686,80 | 129 686,80 | 129 686,80 |  |  | Urząd Miasta |
| 38 |  |  | Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Profesjonalny Urzędnik" | 54 039,11 | 52 361,40 | 52 361,40 | 52 361,40 |  |  | Urząd Miasta |
|  | 754 |  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 192 080,00 | 71 124,94 | 71 124,94 | 71 124,94 |  |  |  |
|  |  | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |  |
| 39 |  |  | Pomoc finansowa na wykonanie modernizacji placu manewrowego wraz z drogami dojazdowymi na zapleczu budynku Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  | Urząd Miasta |
|  |  | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 101 000,00 | - | - | - |  |  |  |
| 40 |  |  | Wsparcie techniczne systemu ratowniczo - gaśniczego Miasta Bełchatowa oraz powiatu bełchatowskiego poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Bełchatowie | 101 000,00 | - | - | - |  |  | Urząd Miasta |
|  |  | 75416 | Straż Miejska | 9 148,00 | 9 147,56 | 9 147,56 | 9 147,56 |  |  |  |
| 41 |  |  | Zakup programu komputerowego | 5 000,00 | 4 999,56 | 4 999,56 | 4 999,56 |  |  | Urząd Miasta |
| 42 |  |  | Zakup urządzenia kopiującego | 4 148,00 | 4 148,00 | 4 148,00 | 4 148,00 |  |  | Urząd Miasta |
|  |  | 75495 | Pozostała działalność | 61 932,00 | 41 977,38 | 41 977,38 | 41 977,38 |  |  |  |
| 43 |  |  | Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Monitoring wizyjny terenu rewitalizowanego etap II | 1 932,00 | 1 717,38 | 1 717,38 | 1 717,38 |  |  | Urząd Miasta |
| 44 |  |  | PT i budowa "Strzelnicy" | 60 000,00 | 40 260,00 | 40 260,00 | 40 260,00 |  |  | Urząd Miasta |
|  | 758 |  | RÓŻNE ROZLICZENIA | 16 194,86 | - | - | - |  |  |  |
|  |  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 16 194,86 | - | - | - |  |  |  |
| 45 |  |  | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | - | - | - |  |  | Urząd Miasta |
| 46 |  |  | Rezerwa inwestycyjna na realizację projektów w ramach RPO | 6 194,86 | - | - | - |  |  | Urząd Miasta |
|  | 801 |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 317 719,44 | 3 182 084,21 | 3 182 084,21 | 3 071 284,21 | A-110 800,00 |  |  |
|  |  | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 917 314,44 | 2 833 532,27 | 2 833 532,27 | 2 833 532,27 |  |  |  |
| 47 |  |  | Termomodernizacja placówek oświatowych - szkoły | 2 867 717,44 | 2 783 935,57 | 2 783 935,57 | 2 783 935,57 |  |  | Urząd Miasta |
| 48 |  |  | Przebudowa Patio w Szkole Podstawowej Nr 1 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 |  |  | Urząd Miasta |
| 49 |  |  | Przystosowanie placówek oświatowych Gminy Miasto Bełchatów do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych - szkoły podstawowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  | Urząd Miasta |
| 50 |  |  | Zakupy inwestycyjne w szkołach | 33 987,00 | 33 986,70 | 33 986,70 | 33 986,70 |  |  | Urząd Miasta |
|  |  | 80104 | Przedszkola | 75 500,00 | 43 151,42 | 43 151,42 | 43 151,42 |  |  |  |
| 51 |  |  | Termomodernizacja placówek oświatowych - przedszkola | 50 000,00 | 17 690,00 | 17 690,00 | 17 690,00 |  |  | Urząd Miasta |
| 52 |  |  | Przystosowanie placówek oświatowych Gminy Miasto Bełchatów do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych - przedszkola | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |  |  | Urząd Miasta |
| 53 |  |  | Zakupy inwestycyjne w przedszkolach | 9 500,00 | 9 461,42 | 9 461,42 | 9 461,42 |  |  | Urząd Miasta |
|  |  | 80110 | Gimnazja | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |  |
| 54 |  |  | Przystosowanie placówek oświatowych Gminy Miasto Bełchatów do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych - gimnazja | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  | Urząd Miasta |
|  |  | 80195 | Pozostała działalność | 309 905,00 | 290 400,52 | 290 400,52 | 179 600,52 | A-110 800,00 |  |  |
| 55 |  |  | Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych | 309 905,00 | 290 400,52 | 290 400,52 | 179 600,52 | A-110 800,00 |  | Urząd Miasta |
|  | 851 |  | OCHRONA ZDROWIA | 220 000,00 | 219 830,00 | 219 830,00 | 219 830,00 |  |  |  |
|  |  | 85111 | Szpitale ogólne | 220 000,00 | 219 830,00 | 219 830,00 | 219 830,00 |  |  |  |
| 56 |  |  | Pomoc finansowa na zakupy sprzętu diagnostycznego dla potrzeb Oddziału chorób wewnętrznych I Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie | 100 000,00 | 99 830,00 | 99 830,00 | 99 830,00 |  |  | Urząd Miasta |
| 57 |  |  | Pomoc finansowa na zakupy instrumentarium ortopedycznego dla potrzeb Oddziału chirurgii urazowo - ortopedycznej Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |  |  | Urząd Miasta |
|  | 852 |  | POMOC SPOŁECZNA | 168 651,00 | 23 650,80 | 23 650,80 | 11 150,80 | A-12 500,00 |  |  |
|  |  | 85203 | Ośrodki wsparcia | 145 000,00 | - | - | - |  |  |  |
| 58 |  |  | Budowa siedziby Polskiego Czerwonego Krzyża przy ulicy Lipowej | 145 000,00 | - | - | - |  |  | Urząd Miasta |
|  |  | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | - | A-12 500,00 |  |  |
| 59 |  |  | Zakupy inwestycyjne | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | - | A-12 500,00 |  | Urząd Miasta |
|  |  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 11 151,00 | 11 150,80 | 11 150,80 | 11 150,80 |  |  |  |
| 60 |  |  | Zakupy inwestycyjne | 11 151,00 | 11 150,80 | 11 150,80 | 11 150,80 |  |  | Urząd Miasta |
|  | 853 |  | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 50 000,00 | 45 140,00 | 45 140,00 | 45 140,00 |  |  |  |
|  |  | 85305 | Żłobki | 50 000,00 | 45 140,00 | 45 140,00 | 45 140,00 |  |  |  |
| 61 |  |  | Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia" - dokumentacja projektowa | 50 000,00 | 45 140,00 | 45 140,00 | 45 140,00 |  |  | Urząd Miasta |
|  | 900 |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 578 245,40 | 4 113 612,25 | 4 113 612,25 | 3 874 842,25 | C-238 770,00 |  |  |
|  |  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 406 300,40 | 1 153 573,82 | 1 153 573,82 | 1 153 573,82 |  |  |  |
| 62 |  |  | Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa - Fundusz Spójności - PT i studium wykonalności | 252 000,00 | 192 516,00 | 192 516,00 | 192 516,00 |  |  | Urząd Miasta |
| 63 |  |  | Budowa uzbrojenia w ulicy prostopadłej do ulicy 1 Maja | 50 000,00 | 3 294,00 | 3 294,00 | 3 294,00 |  |  | Urząd Miasta |
| 64 |  |  | Odwodnienie osiedla 1 Maja i Wolność | 611 000,00 | 610 878,77 | 610 878,77 | 610 878,77 |  |  | Urząd Miasta |
| 65 |  |  | Prace projektowo - przygotowawcze | 165 094,40 | 33 561,49 | 33 561,49 | 33 561,49 |  |  | Urząd Miasta |
| 66 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Kolejowej | 215 000,00 | 200 117,56 | 200 117,56 | 200 117,56 |  |  | Urząd Miasta |
| 67 |  |  | Zakupy inwestycyjne | 113 206,00 | 113 206,00 | 113 206,00 | 113 206,00 |  |  | Urząd Miasta |
|  |  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach | 2 691 945,00 | 2 639 284,52 | 2 639 284,52 | 2 400 514,52 | C-238 770,00 |  |  |
| 68 |  |  | Budowa placów zabaw na terenie osiedli mieszkaniowych | 580 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 |  |  | Urząd Miasta |
| 69 |  |  | Zagospodarowanie terenów zieleni w osiedlach mieszkaniowych – etap V,VI | 600 000,00** | 600 000,00 ** | 600 000,00 | 600 000,00 |  |  | Urząd Miasta |
| 70 |  |  | Zagospodarowanie Osiedlowych Stref Integracji i Aktywności ZOSIA | 615 945,00 | 615 945,00 | 615 945,00 | 615 945,00 |  |  | Urząd Miasta |
| 71 |  |  | Zagospodarowanie doliny rzeki Rakówki - etap V | 6 000,00 | 3 941,26 | 3 941,26 | 3 941,26 |  |  | Urząd Miasta |
| 72 |  |  | Zagospodarowanie doliny rzeki Rakówki - etap VI | 650 000,00 *** | 626 808,26*** | 626 808,26 | 506 808,26 | C-120 000,00 |  | Urząd Miasta |
| 73 |  |  | Nasadzanie drzew w osiedlach mieszkaniowych | 240 000,00 | 212 590,00 | 212 590,00 | 93 820,00 | C-118 770,00 |  | Urząd Miasta |
|  |  | 90015 | Oświetlenie ulic | 480 000,00 | 320 753,91 | 320 753,91 | 320 753,91 |  |  |  |
| 74 |  |  | PT i budowa oświetlenia ulic na terenie miasta | 450 000,00 | 306 708,05 | 306 708,05 | 306 708,05 |  |  | Urząd Miasta |
| 75 |  |  | Budowa przyłącza energetycznego do budynku przy ulicy Fabrycznej 6 | 30 000,00 | 14 045,86 | 14 045,86 | 14 045,86 |  |  | Urząd Miasta |
|  | 921 |  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 457 900,00 | 289 300,00 | 289 300,00 | 289 300,00 |  |  |  |
|  |  | 92113 | Centra Kultury i Sztuki | 446 900,00 | 278 300,00 | 278 300,00 | 278 300,00 |  |  |  |
| 76 |  |  | Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Nadbudowa i przebudowa Sali widowiskowej MCK | 156 900,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |  |  | Miejskie Centrum Kultury |
| 77 |  |  | Termomodernizacja placówek kultury MCK | 50 000,00 | 20 800,00 | 20 800,00 | 20 800,00 |  |  | Miejskie Centrum Kultury |
| 78 |  |  | Zakupy inwestycyjne w MCK | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |  |  | Miejskie Centrum Kultury |
|  |  | 92116 | Biblioteki | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |  |  |  |
| 79 |  |  | Zakup oprogramowania bibliotecznego SOWA | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |  |  | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna |
|  | 926 |  | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 2 774 389,00 | 2 708 736,06 | 2 708 736,06 | 1 602 402,06 | A-333 000,00 B-773 334,00 |  |  |
|  |  | 92601 | Obiekty Sportowe | 1 746 334,00 | 1 700 874,28 | 1 700 874,28 | 1 034 540,28 | A-333 000,00 B-333 334,00 |  |  |
| 80 |  |  | Budowa Wielofunkcyjnego Kompleksu Boisk Sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 3 | 100 000,00 | 91 500,00 | 91 500,00 | 91 500,00 |  |  | Urząd Miasta |
| 81 |  |  | Budowa boiska w osiedlu Binków - realizacja programu pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 1 646 334,00 | 1 609 374,28 | 1 609 374,28 | 943 040,28 | A-333 000,00 B-333 334,00 |  | Urząd Miasta |
|  |  | 92695 | Pozostała działalność | 1 028 055,00 | 1 007 861,78 | 1 007 861,78 | 567 861,78 | B-440 000,00 |  |  |
| 82 |  |  | Zagospodarowanie Osiedlowych Stref Integracji i Aktywności ZOSIA - Budowa przyszkolnego boiska sportowego | 778 055,00 | 777 992,46 | 777 992,46 | 337 992,46 | B-440 000,00 |  | Urząd Miasta |
| 83 |  |  | PT i budowa przyłączy oraz adaptacja terenu dla potrzeb stacjonarnego lodowiska miejskiego | 250 000,00 | 229 869,32 | 229 869,32 | 229 869,32 |  |  | Urząd Miasta |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 10 233 254,00 | 10 196 054,00 | 10 196 054,00 | 10 196 054,00 |  |  |  |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 9 128 400,60 | 8 363 941,46 | 8 363 941,46 | 8 102 556,18 | B-261 385,28 |  |  |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 5 025 093,00 | 4 174 414,55 | 4 174 414,55 | 4 174 414,55 |  |  |  |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 403 746,00 | 403 745,79 | 403 745,79 | 403 745,79 |  |  |  |
| 720 | INFORMATYKA | 50 888,00 | 50 651,72 | 50 651,72 | 50 651,72 |  |  |  |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 351 118,59 | 1 298 499,65 | 1 298 499,65 | 979 435,04 |  | 319 064,61 |  |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 192 080,00 | 71 124,94 | 71 124,94 | 71 124,94 |  |  |  |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 16 194,86 | - | - | - |  |  |  |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 317 719,44 | 3 182 084,21 | 3 182 084,21 | 3 071 284,21 | A-110 800,00 |  |  |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 220 000,00 | 219 830,00 | 219 830,00 | 219 830,00 |  |  |  |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 168 651,00 | 23 650,80 | 23 650,80 | 11 150,80 | A-12 500,00 |  |  |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 50 000,00 | 45 140,00 | 45 140,00 | 45 140,00 |  |  |  |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 578 245,40 | 4 113 612,25 | 4 113 612,25 | 3 874 842,25 | C-238 770,00 |  |  |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 457 900,00 | 289 300,00 | 289 300,00 | 289 300,00 |  |  |  |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 2 774 389,00 | 2 708 736,06 | 2 708 736,06 | 1 602 402,06 | A-333 000,00 B-773 334,00 |  |  |
| O GÓ Ł E M | 37 967 679,89 | 35 140 785,43 | 35 140 785,43 | 33 091 931,54 | 1 729 789,28 | 319 064,61 |  |
| * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: |
| A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) |
| B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
| C. Inne źródła |
| ** Zadanie dofinansowywane w 2008 roku środkami z GFOŚiGW w wysokości 150.000,00 zł |  |  |  |  |
| *** Zadanie dofinansowywane w 2008 roku środkami z GFOŚiGW w wysokości 150.000,00 zł |  |  |  |  |