Załącznik Nr 1

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  MIASTA BEŁCHATOWA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

|  | Plan na 30.06.2012 rok |  | Wykonanie na 30.06.2012 rok | Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania |  |  | w tym źródła finansowania: |  |
|  |  |  |  |  |  | środki z budżetu miasta | środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f.p. | środki z budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 400 |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 124 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 40002 | Dostarczanie wody | 2 124 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe z tego: | 2 124 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 124 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 |  |  | Wkład pieniężny dla Spółki " WOD-KAN" na realizację zadania: Budowa i modernizacja systemu sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa | 2 124 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
|  | 600 |  | Transport i łączność | 12 232 139,60 | 2 886 308,95 | 2 886 308,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 3 486 937,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe z tego: | 3 486 937,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 486 937,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 |  |  | Przebudowa mostu w ciągu ulicy Mielczarskiego w Bełchatowie | 521 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 2 965 575,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 |  |  | Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego | 2 965 575,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
|  |  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 745 202,14 | 2 886 308,95 | 2 886 308,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe z tego: | 8 745 202,14 | 2 886 308,95 | 2 886 308,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 745 202,14 | 2 886 308,95 | 2 886 308,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 |  |  | PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice | 2 170 000,00 | 1 436 420,71 | 1 436 420,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 5 |  |  | Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna | 643 000,00 | 621 666,23 | 621 666,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 6 |  |  | Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości | 665 381,21 | 665 381,21 | 665 381,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 7 |  |  | PT i budowa nawierzchni ulicy Myśliwskiej | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 8 |  |  | PT i budowa nawierzchni ulicy Zakątek | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 9 |  |  | Budowa ul. Św. Stanisława Biskupa | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 10 |  |  | Budowa ul. Ludwikowskiej | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 11 |  |  | Przebudowa ul. Kredowej | 200 000,00 | 2 902,80 | 2 902,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 12 |  |  | Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap II - przebudowa Pl. Wolności wraz z drogami i małą architekturą | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 13 |  |  | PT i budowa dróg, chodników i parkingów na terenie miasta | 360 000,00 | 738,00 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 14 |  |  | Budowa ul. Św. Barbary i ul. Węglowej wraz z infrastrukturą komunalną | 952 826,00 | 159 200,00 | 159 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
|  |  |  | a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 453 994,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 |  |  | Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap I -Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z infrastrukturą komunalną | 1 453 994,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
|  | 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | 864 576,13 | 462 086,23 | 462 086,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 16 001,00 | 10 313,63 | 10 313,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe z tego: | 16 001,00 | 10 313,63 | 10 313,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16 001,00 | 10 313,63 | 10 313,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 |  |  | Wykonanie przyłączy energetycznych do dwóch komunalnych lokali użytkowych przy ul. Św. Barbary Nr 8 | 12 686,00 | 10 313,63 | 10 313,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 17 |  |  | Wykonanie przyłączy gazu ziemnego w komunalnym lokalu mieszkalnym Nr 178S na os. Dolnośląskim | 3 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
|  |  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 848 575,13 | 451 772,60 | 451 772,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe z tego: | 848 575,13 | 451 772,60 | 451 772,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 848 575,13 | 451 772,60 | 451 772,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 |  |  | Dotacja otrzymana w nadmiernej wysokości | 8 575,13 | 8 575,13 | 8 575,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 19 |  |  | Wykup nieruchomości | 840 000,00 | 443 197,47 | 443 197,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
|  | 710 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 71095 | Pozostała działalność | 1 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe z tego: | 1 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spólek prawa handlowego | 1 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 |  |  | Nabycie udziałów w BKPPT Sp. z o.o. | 1 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
|  | 750 |  | Administracja publiczna | 114 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 114 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe z tego: | 114 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 114 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 |  |  | Aktualizacja programu TABULUS | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 22 |  |  | Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jednostką Samorządu Terytorialnego | 31 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 23 |  |  | Zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 24 |  |  | Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap II - Przebudowa i rozbudowa budynku A Urzędu Miasta Bełchatowa o budynek A1 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
|  | 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 | 2 335,77 | 2 335,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 75416 | Straż gminna ( miejska) | 20 000,00 | 2 335,77 | 2 335,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe z tego: | 20 000,00 | 2 335,77 | 2 335,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 2 335,77 | 2 335,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 |  |  | Zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 2 335,77 | 2 335,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
|  | 758 |  | Rożne rozliczenia | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe z tego: | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 |  |  | Rezerwa inwestycyjna ogólna | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
|  | 801 |  | Oświata i wychowanie | 516 487,00 | 6 782,10 | 6 782,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 626,00 | 6 482,10 | 6 482,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe z tego: | 7 626,00 | 6 482,10 | 6 482,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 626,00 | 6 482,10 | 6 482,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 |  |  | Zakupy inwestycyjne | 7 626,00 | 6 482,10 | 6 482,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
|  |  | 80104 | Przedszkola | 408 861,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe z tego: | 408 861,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 408 861,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 |  |  | Termomodernizacja placówek oświatowych - przedszkola | 243 861,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 29 |  |  | Dostosowanie Przedszkola Samorządowego Nr 1 i Przedszkola Samorządowego Nr 4 do aktualnych przepisów przeciwpożarowych | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
|  |  | 80110 | Gimnazja | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe z tego: | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 |  |  | Przystosowanie budynku PG Nr 3 do potrzeb uczniów niepełnosprawnych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
|  | 851 |  | Ochrona zdrowia | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 85111 | Ośrodki wsparcia | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe z tego: | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 |  |  | Dotacja inwestycyjna dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
|  | 853 |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 85203 | Żłobki | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe z tego: | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 |  |  | Termomodernizacja i dostosowanie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych budynku Żłobka Miejskiego | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
|  | 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 764 976,00 | 94 331,52 | 94 331,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 110 000,00 | 31 355,52 | 31 355,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe z tego: | 5 110 000,00 | 31 355,52 | 31 355,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 110 000,00 | 31 355,52 | 31 355,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 33 |  |  | Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla osiedla mieszkaniowego "Ludwików" w obszarze ograniczonym ulicami: Lipową, AL. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, Ludwikowską i zachodnią granicą miasta Bełchatowa w kierunku północnym | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 34 |  |  | Rozwój Bełchatowsko- Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego jako ośrodka wspierania innowacji i przedsiębiorczości w regionie łódzkim | 5 000 000,00 | 31 914,52 | 31 914,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 35 |  |  | PT i budowa odejść kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasach drogowych na terenie Miasta Bełchatowa | 10 000,00 | -559,00 | -559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
|  |  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe z tego: | 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 36 |  |  | Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap II - Rekompozycja terenów zieleni wzdłuż ul. Kościuszki | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 37 |  |  | Rewitalizacja terenu zieleni PATIO | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 38 |  |  | Zagospodarowanie doliny rzeki Rakówki - IX etap | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 39 |  |  | Zieleniec przy ul. Tkackiej | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
|  |  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 262 976,00 | 62 976,00 | 62 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe z tego: | 262 976,00 | 62 976,00 | 62 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 262 976,00 | 62 976,00 | 62 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 40 |  |  | PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa (ul. Gliniana, ul. Cegielniana, ul. Piłsudskiego) | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 41 |  |  | Opracowanie koncepcji modernizacji oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem na ulicach miasta Bełchatowa | 62 976,00 | 62 976,00 | 62 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
|  | 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 146 875,77 | 758 135,24 | 457 323,44 | 300 811,80 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 92113 | Centra kultury i sztuki | 11 146 875,77 | 758 135,24 | 457 323,44 | 300 811,80 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe z tego: | 11 146 875,77 | 758 135,24 | 457 323,44 | 300 811,80 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 146 875,77 | 758 135,24 | 457 323,44 | 300 811,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 |  |  | Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy | 1 587 075,86 | 6 170,67 | 6 170,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 43 |  |  | Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości | 150 341,00 | 150 340,97 | 150 340,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
|  |  |  | a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 9 409 458,91 | 601 623,60 | 300 811,80 | 300 811,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| 44 |  |  | Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy | 9 409 458,91 | 601 623,60 | 300 811,80 | 300 811,80 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| Ogółem | 34 747 168,50 | 4 209 979,81 | 3 909 168,01 | 300 811,80 | 0,00 | 0,00 |  |