CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ 400  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

1. Wkład pieniężny dla Spółki „WOD - KAN” na realizację zadania: Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                2.124.400,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012 r.                                                                             0,00 zł

Planowane jest wniesienie aportu pieniężnego do Spółki „WOD - KAN”, które zostało uwzględnione w opracowanych dokumentach (wniosek, studium wykonalności i harmonogramie finansowania) związanych z realizowanym przez Spółkę projektem pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa” zgłoszonym do Funduszu Spójności na okres programowania 2007 - 2013. Dokapitalizowanie Spółki poprawi jej wiarygodność przy zaciąganiu kredytów na zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego 
i wymaganego przez instytucję współfinansującą na realizację tej inwestycji.

DZIAŁ 600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014  Drogi publiczne powiatowe

2. Przebudowa mostu w ciągu ulicy  Mielczarskiego w Bełchatowie

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                   521.362,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012 r.                                                                             0,00 zł

Zaplanowane środki zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 roku. W dniu 22.06.2012 r.  ogłoszono przetarg, który pozwoli wyłonić wykonawcę prac dla tej inwestycji.

Zadanie zostanie częściowo dofinansowane z budżetu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 
w wysokości 100.000,00 zł.

3. Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice – przebudowa ulicy Czyżewskiego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                2.965.575,46 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012 r.                                                                             0,00 zł

W dniu 05.03.2012 r. została zawarta umowa z Konsorcjum firm, w skład którego wchodzą: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A.  z/s w Bełchatowie; Partner konsorcjum: Spółka Jawną LEAR z/s w Bełchatowie na:

- budowę nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia 
w osiedlu Politanice – przebudowa ulicy Czyżewskiego. Zamówienie realizowane 
z wykorzystaniem środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (kwota  6.169.757,45 zł x 1,23 = 7.588.801,66 zł).

- zaprojektowanie i wybudowanie brakujących odcinków sieci kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej z odejściami w ramach pasa drogowego w ul. Czyżewskiego oraz zjazdów indywidualnych do posesji z ul. Czyżewskiego (kwota: 33.634,18 zł x 1,23 = 41.370,04 zł), zaprojektowanie brakujących odcinków (kwota: 202.950,00 zł x 1,23 = 249.628,50 zł) 
za wybudowanie brakujących odcinków.

Kwota umowna : 6.406.341,63 zł x 1,23 = 7.879.800,20 zł

Termin zakończenia przedmiotu umowy – 15.09.2013 r.

Ponadto w dniu 12.03.2012 r., została zawarta umowa z Panem Kazimierzem Augustyniakiem na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych przy realizacji w/w zadania. Kwota umowna – 5.000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

4. PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                    	            2.170.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012 r.                                                               1.436.420,71 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą zadania jest  Konsorcjum firm: Lider konsorcjum:  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „SANEL”  Sp. Jawna; Partner konsorcjum: PHU RAD-BUD Radomsko

Termin wykonania – 10.12.2012 r.

Kwota umowna – 6.159.979,73 zł.

Zgodnie z Aneksem Nr 1 z dnia 02.02.2011 r., w związku z ustawową zmianą stawki podatku VAT z 22 % na 23 %, Wykonawca otrzyma następujące  wynagrodzenie:

- w 2010 r. –    100.000,00 zł

- w 2011 r. – 2.500.000,00 zł

- w 2012 r. – 2.000.000,00 zł

- w 2013 r. – 1.609.651,70 zł

Nadzór inwestorski nad realizacją w/w inwestycji pełnią:

-  Pan Zygmunt Żabierek  w zakresie robót elektrycznych za kwotę 2.440,00 zł (brutto).

-  Pan Mirosław Gadomski w zakresie robót instalacyjnych za kwotę 16.605,00 zł (brutto).

-  Pan Stanisław Bracichowicz w zakresie robót teletechnicznych za kwotę 3.000,00 zł (brutto).

Od początku realizacji zadania została wykonana nawierzchnia ulic: Powstańców 1863 r., Obrońców Gór Borowskich, Korfantego, 11 Listopada, Projektowana I, Projektowana II, Bugaj, Powstańców Wielkopolskich wraz z odwodnieniem, częściowo ul. Rzymowskiego, Tkacka, Smugowa, Powstańców Śląskich.

5. Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                   643.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012 r.                                               	                   621.666,23 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana końcowa należność dla Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych S.A. z/s w Bełchatowie za:

- budowę ulicy Nowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Żabią do projektowanej obwodnicy wschodniej wraz z odwodnieniem, rozwiązaniem kolizji oraz rozbudową ulicy prostopadłej do ulicy Dolnej wraz z odwodnieniem.  Kwota umowna – 1.647.666,23 zł (brutto).

- przebudowę zjazdu z ul. Wodnej.  Kwota umowna – 123.000,00 zł (brutto).

6. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                   665.381,21 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012 r.                           	                                       665.381,21 zł

W wyniku przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi kontroli projektu  dofinansowanego ze środków UE w ramach RPO WŁ pn: „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 
i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa 
– Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych” w dniach 11-18 maja 2011 r.,  Miasto Bełchatów zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi z dnia 11.08.2011 r. (pismo 
nr: RPIII.44.6.17.2011.KK) zostało zobowiązane do zwrotu kwoty 673.956,34 zł 
(600 - 60016 – 665.381,21 zł; 700 - 70005 - 8.575,13 zł) wraz z odsetkami liczonymi od dnia zapłaty do dnia zwrócenie środków. Decyzją Prezydenta dnia 1.09.2011 r. (pismo nr:
ROM.042.9.2011) Miasto Bełchatów odwołało się od narzuconej korekty finansowej i wniosło 
o ponowne rozpatrzenie sprawy do Urzędu Marszałkowskiego. Pismem nr RP.VI-KF-3165-1/004-09-4/11 z dnia 30.09.2011 r. została wszczęta procedura administracyjna  mająca na celu wyegzekwowanie zaleceń pokontrolnych. W dniu 10.01.2012 r. (pismo nr RPIII.44.6.40.2011.KK) Miasto Bełchatów otrzymało decyzję określającą kwotę do zwrotu, którą pismem 
nr ROM.042.9.2011 z dnia 24.01.2012 r. zaskarżyło. W dniu 17.05.2012 r. decyzją Nr 8/2012/PR wydaną przez Zarząd Województwa Łódzkiego, Miasto zostało zobowiązane do zwrotu 
w/w kwoty – co nastąpiło dnia 24 maja 2012 roku.

7. PT i budowa nawierzchni ulicy Myśliwskiej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                   500.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012 r.                                                                             0,00 zł

Wykonawcą zadania jest PPH-U „SANEL” Sp. Jawna, z/s w Bełchatowie. Kwota umowna – 1.442.790,00 zł. Koszt dokumentacji technicznej – 73.800,00 zł (brutto),  koszt  robót budowlanych – 1.368.990,00 zł (brutto). Termin  wykonania – 10.12.2012 r.

Nadzór inwestorski w zakresie robót elektrycznych przy realizacji zadania pełnić będzie  Pan Zygmunt Żabierek za kwotę 3.536,25 zł ( brutto).

Planowany termin przekazania placu budowy – lipiec 2012 r.

8. PT i budowa nawierzchni ulicy Zakątek

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                   950.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012 r.                                                                             0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą zadania jest Spółka Jawna „LEAR” z/s w Bełchatowie. Termin wykonania – 07.12.2012 r. Kwota umowna – 910.200,00 zł (brutto); koszt dokumentacji technicznej  – 55.350,00 zł (brutto), koszt wykonawstwa – 854.850,00 zł (brutto).

Nadzór inwestorski w zakresie robót elektrycznych przy realizacji zadania pełni Pan Zygmunt Żabierek za kwotę 984,00 zł ( brutto).

9. Budowa ul. Św. Stanisława Biskupa

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                   150.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012 r.                                                                             0,00 zł

Na realizację zadania został ogłoszony przetarg nieograniczony. Termin otwarcia ofert 
– 12.07.2012 r.

10. Budowa ul. Ludwikowskiej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                   650.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012 r.                                                                             0,00 zł

Trwa przygotowywanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania.

11. Przebudowa ul. Kredowej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                   200.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012 r.                                                                      2.902,80 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla firmy pn: „Usługowe Laboratorium Betonów ATEST-BET” s.c. z/s w Rogowcu za wykonanie badań geotechnicznych 
w rejonie ul. Kredowej. Trwa przygotowywanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania.

12. Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa – etap II – Przebudowa Pl. Wolności wraz
z drogami i małą architekturą

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                     50.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012 r.                                                                             0,00 zł

W związku z postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2012 roku 
o pozostawieniu bez rozpatrzenia skargi kasacyjnej w sprawie oceny formalnej wniosku 
o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa – etap II” i tym samym zakończenie postępowania administracyjnego dotyczącego odwołania od oceny formalnej projektu, zadanie „Przebudowa placu Wolności wraz z drogami i małą architekturą” nie uzyskało dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2007 -2013.

13. PT i budowa dróg, chodników i parkingów na terenie miasta

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                   360.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012 r.                                                                         738,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla  PP - W „NIWELLA” s.c. 
z/s w Bełchatowie za sporządzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w branży drogowej dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, odwodnienia, budowa i przebudowa wodociągu wraz z odejściami w ramach pasa drogowego 
i z odtworzeniem nawierzchni ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. 19 Stycznia do ul. Bawełnianej”.

Ponadto w ramach zadania została zawarta:

- umowa z PP - W „NIWELLA” s.c. z/s w Bełchatowie na opracowanie koncepcji budowy ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy Piłsudskiego na odcinku od ul. Pogodnej do granic miasta. Kwota umowna – 13.284,00 zł (brutto). Termin wykonania – 25.09.2012 r. oraz na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę fragmentu ulicy Okrzei 
w rejonie posesji nr 3. Kwota umowna 7.134,00 zł (brutto). Termin wykonania -  31.10.2012 r.

W dniu 12.06.2012 r., nastąpiło otwarcie ofert na budowę parkingu wraz z  oświetleniem 
w rejonie bl. Nr 4 na os. Okrzei oraz  remontem drogi osiedlowej. Trwa procedura sprawdzania ofert.

14. Budowa ul. Św. Barbary i ul. Węglowej wraz z infrastrukturą komunalną

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                   952.826,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012 r.                                                                  159.200,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty  wykonano wodociąg i kanalizację deszczową w rejonie 
ul. Św. Barbary i ul. Węglowej. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą zadania jest PPHU „SANEL” Sp. Jawna z/s w Bełchatowie. Kwota umowna – 1.459.522,91 zł (brutto). Termin wykonania – 16.08.2012 r.

Nadzór w zakresie robót elektrycznych przy realizacji w/w zadania pełni Pan Zygmunt Żabierek za kwotę 2.152,50 zł (brutto).

15. Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa – etap I – Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z infrastrukturą komunalną

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                               1.453.994,93 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012 r.                                                                            0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. 
z/s w Bełchatowie. Kwota umowna – 859.890,00 zł (brutto). Termin zakończenia przedmiotu umowy – 12.10.2012 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

16. Wykonanie przyłączy energetycznych do dwóch komunalnych lokali użytkowych przy 
ul. Św. Barbary Nr 8

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                     12.686,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012 r.                                                                    10.313,63 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność wobec Spółki ADM, zgodnie 
z zawartą umową Nr 073/12 z dn. 18.02.2012 r. za  wykonanie w/w zadania.

17. Wykonanie przyłączy gazu ziemnego w komunalnym lokalu mieszkalnym Nr 178S 
na os. Dolnośląskim

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                       3.315,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012 r.                                                                             0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012 r.

Wykonawcą zadania będzie Spółka PGM zgodnie z zawartą umową Nr 136/12 z dnia 
26.03.2012 r.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

18. Dotacja otrzymana w nadmiernej wysokości

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                       8.575,13 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012 r.                                                                      8.575,13 zł

W wyniku przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi kontroli projektu dofinansowanego ze środków UE w ramach RPO WŁ pn. „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 
i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa 
– Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych” w dniach 11-18 maja 2011 r.,  Miasto Bełchatów zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi z dnia 11.08.2011 r. (pismo 
nr: RPIII.44.6.17.2011.KK) zostało zobowiązane do zwrotu kwoty 673.956,34 zł 
(600 - 60016 – 665.381,21 zł; 700 - 70005- 8.575,13 zł) wraz z odsetkami liczonymi od dnia zapłaty do dnia zwrócenie środków. Decyzją Prezydenta dnia 01.09.2011 r. (pismo 
nr: ROM.042.9.2011), Miasto Bełchatów odwołało się od narzuconej korekty finansowej i wniosło o ponowne rozpatrzenie sprawy do Urzędu Marszałkowskiego. Pismem nr RP.VI-KF-3165-1/004-09-4/11 z dnia 30.09.2011 r. została wszczęta procedura administracyjna  mająca na celu wyegzekwowanie zaleceń pokontrolnych. W dniu 10.01.2012 r. (pismo nr RPIII.44.6.40.2011.KK) Miasto Bełchatów otrzymało decyzję określającą kwotę do zwrotu środków, którą pismem 
nr ROM.042.9.2011 z dnia 24.01.2012 r. zaskarżyło. W dniu 17.05.2012 r. decyzją Nr 8/2012/PR wydaną przez Zarząd Województwa Łódzkiego, Miasto zostało zobowiązane do zwrotu 
w/w kwoty – co nastąpiło dnia 24 maja 2012 roku.

19. Wykup nieruchomości

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                   840.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012 r.                                                                  443.197,47 zł

W ramach wydatkowanej kwoty nabyto nieruchomości: pod uzbrojenie i drogi w os. Ludwików, Binków oraz przy ujęciu wody .

DZIAŁ 710 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Rozdział 71095 Pozostała działalność

20. Nabycie udziałów w BKPPT Sp. z o.o.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                1.197.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012 r.                                                                             0,00 zł

Planowane środki zostały zabezpieczone na nabycie przez Miasto udziałów w Bełchatowsko - Kleszczowskim Parku Przemysłowo Technologicznym, zgodnie z przyjętą Uchwałą 
Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej z dnia 15 grudnia 2011 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin

21. Aktualizacja programu TABULUS

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                       4.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012 r.                  .                                                          0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2012 r.

Trwają prace zmierzające do podpisania umowy z  Firmą „E - Ostrowski - dedykowane rozwiązania informatyczne” z siedzibą w  Warszawie na realizację w/w zadania.

22. Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jednostką Samorządu Terytorialnego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                     31.714,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012 r.                  .                                                          0,00 zł

Zadanie nie będzie realizowane, gdyż Miasto nie uzyskało dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 
na to zadanie.

23. Zakupy inwestycyjne

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                     10.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012 r.                  .                                                          0,00 zł

Środki zostały zabezpieczone w budżecie na zakup 10 szt. drukarek i 1 szt. tabletu, które zostaną przekazane w formie użyczenia dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.

Termin realizacji zadania II półrocze 2012 r.

24. Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa – etap II – Przebudowa i rozbudowa budynku A Urzędu Miasta Bełchatowa o budynek A1.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                     69.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012 r.                                                                             0,00 zł

W związku z postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2012 roku 
o pozostawieniu bez rozpatrzenia skargi kasacyjnej w sprawie oceny formalnej wniosku 
o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa – etap II” i tym samym zakończenie postępowania administracyjnego dotyczącego odwołania od oceny formalnej projektu, zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku A Urzędu Miasta Bełchatowa o budynek A1” nie uzyskało dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

25. Zakupy inwestycyjne

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                            	                         20.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012 r.                                                 	                     2.335,77 zł

W ramach wydatkowanej kwoty dokonano zakupu Notebook Toshiba na potrzeby Straży Miejskiej w Bełchatowie.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

26. Rezerwa inwestycyjna ogólna

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                            	                       186.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012 r.                                                	                             0,00 zł

Dokonano częściowego podziału rezerwy w wysokości 14.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem aktualizacji programu „TABULUS”, służącego do obsługi archiwum zakładowego – 4.000,00 zł; a także na pokrycie wydatków związanych z  zakupem sprzętu komputerowego, który zostanie przekazany w formie użyczenia dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie – 10.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101  Szkoły podstawowe

27. Zakupy inwestycyjne

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                               	                        7.626,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012 r.                                                                      6.482,10 zł

W ramach wydatkowanej kwoty dokonano zakupu obieraczki do ziemniaków dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 .

Rozdział 80104  Przedszkola

28. Termomodernizacja placówek oświatowych – przedszkola

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                               	                    243.861,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012 r.                                                                         300,00 zł

W dniu 14.05.2012 r. została zawarta umowa z Panem Karolem Szklarkiem prowadzącym działalność gospodarczą pn: Zakład Usługowo - Produkcyjny Robót Budowlanych 
z/s w Bełchatowie na wykonanie obudowy na grzejnikach w Przedszkolach Samorządowych 
Nr 1,2,3,4,5,6,7 w Bełchatowie. Kwota umowna – 66.174,00 zł (brutto). Termin wykonania – 28.09.2012 r.

29. Dostosowanie Przedszkola Samorządowego Nr 1 i Przedszkola Samorządowego Nr 4 do aktualnych przepisów przeciwpożarowych

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                               	                    165.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012 r.                                                                             0,00 zł

Na realizację zadania został ogłoszony przetarg nieograniczony. Termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 13.07.2012 r.

Rozdział 80110  Gimnazja

30. Przystosowanie budynku PG Nr 3 do potrzeb uczniów niepełnosprawnych

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                               	                    100.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012 r.                                                                             0,00 zł

Środki zaplanowane w budżecie w ramach tego zadania dotyczą wykonania podjazdu 
i przystosowania toalety w Publicznym Gimnazjum Nr 3 do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111  Ośrodki wsparcia

31. Dotacja inwestycyjna dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                               	                    500.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012  r.                                                                            0,00 zł

Zaplanowane środki zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 r.

W ramach zadania zostanie udzielona pomoc finansowa w formie dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie na realizację zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305  Żłobki

32. Termomodernizacja i dostosowanie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych budynku Żłobka Miejskiego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                               	                      80.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012  r.                                                                            0,00 zł

W dniu 18.06.2012 r., została zawarta umowa z Panią Barbarą Maziarz prowadzącą działalność gospodarczą pn: „Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe”, na wykonanie przebudowy Żłobka Miejskiego, polegającej na dostosowaniu budynku do wymagań bezpieczeństwa pożarowego oraz wykonanie obudowy na grzejnikach w budynku. Kwota umowna – 67.035,00 zł. Termin wykonania – 25.08.2012 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

33. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla osiedla mieszkaniowego "Ludwików" w obszarze ograniczonym ulicami: Lipową, Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, Ludwikowską i zachodnią granicą Miasta Bełchatowa w kierunku północnym

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                               	                    100.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012  r.                                                                            0,00 zł

Zabezpieczone w budżecie środki finansowe przeznaczone są na  wypłatę wynagrodzenia stanowiącą 15% wynagrodzenia umownego po uzyskaniu decyzji o pozwoleniach 
na budowę i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla firmy TOBIN Consulting Engineers, Dublin za opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla osiedla mieszkaniowego „Ludwików” w obszarze ograniczonym ulicami: Lipową, Al. Ks. Kard. 
S. Wyszyńskiego, Ludwikowską, zachodnią granicą Miasta Bełchatowa w kierunku północnym.

34. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplineckiej i Cegielnianej 
w Bełchatowie

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                               	                 5.000.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012 r.                                                                    31.914,52 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla:

-  firmy An Archi Group s.c. za nabycie wszelkich majątkowych praw autorskich związanych 
z projektem budowlanym i wykonawczym budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej oraz zjazdów i dróg wewnętrznych, w ramach inwestycji uzbrojenia terenów „Strefy Przemysłowej Czapliniecka” w niezbędną infrastrukturę techniczną 
w wysokości 20.590,20 zł (brutto).

- firmy Progress Consulting Sp. z o.o. za wykonanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla projektu pn: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Czaplinieckiej 
i Cegielnianej w Bełchatowie” w wysokości 9.840,00 zł (brutto)

- Bełchatowsko – Kleszczowskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o.
za odpłatne przekazanie przez park na majątek Miasta dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej uzbrojenia terenów przy ul. Czaplinieckiej i Cegielnianej opracowanej przez firmę 
An Archi Group s.c. w wysokości 1.230,00 zł (brutto)

- Starostwa Powiatowego za zakup map geodezyjnych w wysokości 150,00 zł.

- Województwa Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi za opłatę roczną na 2012 r. dotyczącą użytkowania gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzeki Rakówki, 
w celu wykonania wylotu kolektora kanalizacji deszczowej wraz z umocnieniami dna i skarp koryta rzeki, kwota 104,32 zł.

35. PT i budowa odejść kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasach drogowych na terenie Miasta Bełchatowa.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                	    10.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012 r.                                                                       -559,00 zł

Ujemna kwota po stronie wykonania dotyczy zwróconego przez US Bełchatów podatku VAT od faktury wystawionej w 2011 roku .

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

36. Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa – etap II – Rekompozycja terenów zieleni wzdłuż ul. Kościuszki.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                               	                      60.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012 r.                                                                             0,00 zł

W związku z postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2012 roku 
o pozostawieniu bez rozpatrzenia skargi kasacyjnej w sprawie oceny formalnej wniosku 
o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa – etap II” i tym samym zakończenie postępowania administracyjnego dotyczącego odwołania od oceny formalnej projektu, zadanie „Rekompozycja terenów zieleni wzdłuż ul. Kościuszki” nie uzyskało dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2007 - 2013.

37. Rewitalizacja terenu zieleni PATIO

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                               	                      30.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012 r.                                                                             0,00 zł

Przewiduje się realizację zadania na przełomie VIII - IX 2012 roku.

Zadanie zostanie częściowo dofinansowane środkami z budżetu Starostwa Powiatowego 
w Bełchatowie na kwotę 18.000,00 zł

38. Zagospodarowanie doliny rzeki Rakówki – IX etap

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                             	                      102.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012 r.                                                                             0,00 zł

Obecnie trwa etap opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie dofinansowane zostanie  środkami z budżetu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w kwocie 52.000,00 zł.

39. Zieleniec przy ul. Tkackiej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                               	                    200.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012 r.                                                                             0,00 zł

Obecnie trwa etap opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie dofinansowane zostanie  środkami z budżetu Starostwa Powiatowego Bełchatowie w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic

40. PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa ( ul. Gliniana, ul. Cegielniana, ul. Piłsudskiego)

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                               	                    200.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012 r.                                                                             0,00 zł

W dniu 01.02.2012 r., została zawarta umowa z PPHU „SANEL” z/s w Bełchatowie na zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ul. Glinianej wraz z usunięciem kolizji. Kwota umowna – 42.927,00 zł. Termin realizacji zadania - 20.06.2012 r.

Aneksem Nr 1 z dnia 18.06.2012 r., w związku z zobowiązaniem PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź-Teren Rejon Energetyczny Bełchatów wykonania projektu wraz z przyłączeniem do oświetlenia ulicznego w sierpniu 2012 r. oraz utrudnieniami w uzyskaniu zezwoleń na wejście 
w teren działek przeznaczonych pod pas drogowy, został przesunięty termin realizacji zadania na dzień 30.08.2012 r.

41. Opracowanie koncepcji modernizacji oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem na ulicach miasta Bełchatowa

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                               	                      62.976,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012 r.                                                                    62.976,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A, za opracowanie koncepcji modernizacji oświetlenia ulicznego 
z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem w ulicach Miasta Bełchatowa, zgodnie 
z zawartą umowa Nr 394/11 z dnia 5 września 2011 roku.

Zadanie zostało wykonane i zakończone z zgodnie z warunkami zawartej umowy.

DZIAŁ 921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

42. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                   150.341,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012 r.                                                                  150.340,97 zł

Zgodnie z  pismem otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (RPVI.433.113.2011.EW) dotyczącego projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa – etap I”, Miasto zostało zobowiązane do zwrotu nienależnie wykorzystanych środków, w związku z uznaniem za niekwalifikowalne wydatków poniesionych na roboty uzupełniające/ dodatkowe w ramach zadania 
„ Przebudowa i Rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury”.

43a,b. Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                               	               10.996.534,77 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2012 r.                                                                  607.794,27 zł

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- uregulowanie należności dla firmy BGR BAU Sp. z o.o. za wykonanie projektu rozbiórki  budynku ARA wraz z garażami i ogrodzeniem oraz za wykonanie prac rozbiórkowych, kwota 600.000,00 zł

- uregulowanie należności dla firmy NO-GRAVITY Internet i Multimedia w ramach umowy 
Nr 261/12 z dn. 18.05.2012 r. za sporządzenie opracowania szczegółowego opisu parametrów technicznych, wymaganych dla elementów multimedialnych prezentowanych w ramach ekspozycji Giganty Mocy oraz wstępnego wykazu sprzętu niezbędnego do prawidłowej prezentacji elementów multimedialnych wraz z szacunkowym kosztorysem, kwota 6.150,00 zł

- pokrycie kosztów przeglądu filmów znajdujących się w zbiorach Filmoteki Narodowej w celu uzyskania materiałów do prezentowania w interaktywnej ekspozycji Giganty Mocy, kwota  1.623,60 zł

- pokrycie kosztów rejestracji domen internetowych dotyczących ekspozycji Giganty Mocy, kwota 20,67 zł.

Wykonawcą zadania jest  Konsorcjum w skład którego wchodzą firmy: Lider konsorcjum – Przedsiębiorstwo BEGIER Spółka Jawna; Członek konsorcjum – Zakład Budowlano – Sztukatorski Konserwacja Zabytków Marian Komaniecki oraz BGR Sp. z o.o. Umowy zostały zawarte na zaprojektowanie i budowę budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy w Bełchatowie w ramach projektu pn: „Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz 
z ekspozycją Giganty Mocy” dofinansowanego z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2007 - 2013.

Kwota umowna – 16.975.609,76 zł x 1,23 = 20.880.000,00 zł.

Termin zakończenia realizacji umowy – 30.06.2013 r.

Na realizację zadania została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn: „Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. Planowana kwota dofinansowania – 9.615.025,01 zł.