CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ 600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014  Drogi publiczne powiatowe

1. Przebudowa mostu w ciągu ulicy  Mielczarskiego w Bełchatowie

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                   299.997,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                                  299.997,00 zł

Zadanie zakończone.

Wykonawcą zadania była wyłoniona w drodze przetargu firma RAD-BUD Radomsko. 
W ramach zadania:

- dokonano skucia starej nawierzchni płyty głównej mostu,

- wykonano nową izolację poszczególnych warstw konstrukcyjnych wraz z ich zabezpieczeniem,

- wykonano nową nawierzchnię jezdni,

- dokonano wymiany barier mostowych,

- dokonano wymiany nawierzchni ciągów pieszych i rowerowych.

Zadanie zostało częściowo dofinansowane z budżetu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 
w wysokości 224.998,50 zł.

2a,b. Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia 
w osiedlu Politanice – przebudowa ulicy Czyżewskiego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                3.177.947,29 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                               2.503.941,97 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

W dniu 05.03.2012 r. została zawarta umowa z Konsorcjum firm, w skład którego wchodzą: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. z/s w Bełchatowie; Partner konsorcjum: Spółka Jawną LEAR z/s w Bełchatowie na:

- budowę nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice – przebudowa ulicy Czyżewskiego. Zamówienie realizowane z wykorzystaniem środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

- zaprojektowanie i wybudowanie brakujących odcinków sieci kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej z odejściami w ramach pasa drogowego w ul. Czyżewskiego oraz zjazdów indywidualnych do posesji z ul. Czyżewskiego.

Kwota umowna: 7.879.800,20 zł

Termin zakończenia przedmiotu umowy – 15.09.2013 r.

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla Wykonawcy w/w zadania za wykonanie dokumentacji projektowej oraz częściowa należność za wykonanie robót instalacyjnych, elektrycznych i drogowych.

Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości  1.636.843,78 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

3. PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                    	            2.975.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                               2.972.938,26 zł

Zadanie zakończone.

Wykonawcą zadania było  Konsorcjum firm: Lider konsorcjum:  PPHU „SANEL”  Sp. Jawna; Partner konsorcjum: PHU RAD-BUD Radomsko.

Nadzór inwestorski nad realizacją w/w inwestycji pełnili:

-  Pan Zygmunt Żabierek  w zakresie robót elektrycznych za kwotę 2.440,00 zł (brutto).

-  Pan Mirosław Gadomski w zakresie robót instalacyjnych za kwotę 16.605,00 zł (brutto).

-  Pan Stanisław Bracichowicz w zakresie robót teletechnicznych za kwotę 3.000,00 zł (brutto).

W ramach zadania została wykonana nawierzchnia ulic: Bugaj, Tkackiej, Powstańców Śląskich, Obrońców Gór Borowskich, Powstańców 1863 r., 11-go Listopada, Korfantego, Projektowana I, Projektowana II, Rzymowskiego, Smugowa, Powstańców Wielkopolskich wraz z odwodnieniem 
i wjazdami do posesji, chodnik w ulicy Radomszczańskiej a także rozbudowano oświetlenie uliczne wraz z rozwiązaniem kolizji energetycznych i teletechnicznych.

4. Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                   622.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                               	                   621.666,23 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana końcowa należność dla Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych S.A. z/s w Bełchatowie za budowę ulicy Nowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Żabią do projektowanej obwodnicy wschodniej wraz z odwodnieniem, rozwiązaniem kolizji oraz rozbudową ulicy prostopadłej do ulicy Dolnej wraz z odwodnieniem.

5. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                   665.381,21 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                           	                                       665.381,21 zł

W związku z przeprowadzeniem przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w dniach 11-18 maja 
2011 r. kontroli projektu pn: „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa” – Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych, dofinansowanego ze środków UE w ramach RPO WŁ na lata 
2007 – 2013, Miasto Bełchatów zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi z dnia 11.08.2011 r. (pismo 
nr: RPIII.44.6.17.2011.KK) zostało zobowiązane do zwrotu kwoty 673.956,34 zł (600 - 60016 – 665.381,21 zł; 700 - 70005 - 8.575,13 zł) wraz z odsetkami liczonymi od dnia zapłaty do dnia zwrócenia środków. Decyzją Prezydenta z dnia 01.09.2011 r. (pismo nr: ROM.042.9.2011) Miasto Bełchatów odwołało się od narzuconej korekty finansowej i wniosło o ponowne rozpatrzenie sprawy do Urzędu Marszałkowskiego. Pismem nr RP.VI-KF-3165-1/004-09-4/11 z dnia 30.09.2011 r. została wszczęta procedura administracyjna  mająca na celu wyegzekwowanie zaleceń pokontrolnych. W dniu 10.01.2012 r. (pismo nr RPIII.44.6.40.2011.KK) Miasto Bełchatów otrzymało decyzję określającą kwotę do zwrotu, którą pismem nr: ROM.042.9.2011 
z dnia 24.01.2012 r. zaskarżyło. W dniu 17.05.2012 r. decyzją Nr 8/2012/PR wydaną przez Zarząd Województwa Łódzkiego, Miasto zostało zobowiązane do zwrotu w/w kwoty – co nastąpiło dnia 24 maja 2012 roku.

6. PT i budowa nawierzchni ulicy Myśliwskiej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                   500.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                                  499.999,92 zł

Zadanie zakończone

Wykonawcą zadania było PPHU „SANEL” Sp. Jawna z/s w Bełchatowie. Kwota umowna – 1.442.790,00 zł (brutto). (Koszt dokumentacji technicznej  – 73.800,00 zł (brutto),  koszt  robót budowlanych – 1.368.990,00 zł (brutto).

Nadzór inwestorski z zakresu robót elektrycznych przy realizacji w/w zadania  pełnił Pan Zygmunt Żabierek za kwotę 3.536,25 zł (brutto).

7. PT i budowa nawierzchni ulicy Zakątek

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                   861.184,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                                  861.184,00 zł

Zadanie zakończone.

Wykonawcą zadania była Spółka Jawna „LEAR” w Bełchatowie.

Kwota umowna – 910.200,00 zł (brutto). (Koszt dokumentacji technicznej  – 55.350,00 zł (brutto), koszt robót budowlanych – 854.850,00 zł (brutto).

Nadzór inwestorski z zakresu robót elektrycznych przy realizacji w/w zadania  pełnił Pan Zygmunt Żabierek za kwotę 984,00 zł (brutto).

8. Budowa ul. Św. Stanisława Biskupa

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                     18.081,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                                    18.081,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą zadania jest firma „REBUD” w Bełchatowie.

Kwota umowna – 205.410,00 zł (brutto). ( Koszt dokumentacji technicznej  – 18.081,00 zł (brutto)  koszt  robót budowlanych – 187.329,00 zł (brutto).

Termin wykonania zadania – 30.06.2013 r.

Nadzór inwestorski z zakresu robót elektrycznych przy realizacji w/w zadania  pełni Pan Zygmunt Żabierek za kwotę 1.230,00 zł (brutto).

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla Wykonawcy za wykonanie dokumentacji projektowej w/w  zadania.

9. Budowa ul. Ludwikowskiej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                       1.130,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                                      1.130,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla Spółki Cywilnej „GEOPOMIAR” z/s w Bełchatowie za wykonanie tyczenia 23 punktów osi na wysokości wpustów ulicznych w ulicy Ludwikowskiej i Brzechwy.

10. Przebudowa ul. Kredowej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                     25.658,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                                      2.902,80 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą zadania jest PPHU „SANEL” Sp. Jawna z/s w Bełchatowie.

Kwota umowna – 836.154,00 zł (brutto). ( Koszt dokumentacji technicznej  – 22.755,00 zł (brutto)  koszt  robót budowlanych – 813.399,00 zł (brutto)).

Termin zakończenia przedmiotu umowy – 31.10.2013 r.

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla Usługowego Laboratorium Betonów ATEST-BET s.c., z/s w Rogowcu, za wykonanie badań geotechnicznych w rejonie 
ul. Kredowej.

11. PT i budowa dróg, chodników i parkingów na terenie miasta

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                   195.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                                  189.463,30 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla:

- firmy MEGibud z/s w Łodzi za wykonanie parkingu w rejonie bloku nr 4 na os. Okrzei. Kwota umowna – 167.169,30 zł ( brutto).

Nadzór inwestorski nad w/w inwestycją z zakresu robót elektrycznych pełnił Pan Kazimierz Augustyniak za kwotę 400,00 zł (brutto).

- PP-W „NIWELLA” s/c w Bełchatowie za:

- sporządzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w branży drogowej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, odwodnienia, budowy 
i przebudowy wodociągu wraz z odejściami w ramach pasa drogowego i z odtworzeniem nawierzchni ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. 19 Stycznia do ul. Bawełnianej w wysokości 738,00 zł (brutto)

- opracowanie koncepcji budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy Piłsudskiego na odcinku od ul. Pogodnej do granic miasta w wysokości 13.284,00 zł (brutto)

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę fragmentu ulicy Okrzei w rejonie posesji nr 3 w wysokości 7.134,00 zł (brutto)

- Biura Usług Geodezyjnych Stanisław Ogłoza w Bełchatowie za  wykonanie tyczenia 5 punktów głównych osi ulicy Piotrkowskiej w wysokości 738,00 zł (brutto).

12. Budowa ul. Św. Barbary i ul. Węglowej wraz z infrastrukturą komunalną

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                1.374.619,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                               1.366.611,04 zł

Zadanie zakończone

Wykonawcą zadania było PPHU „SANEL” Sp. Jawna w Bełchatowie.

Kwota umowna – 1.459.522,91 zł (brutto).

W ramach zadania wybudowano ul. Św. Barbary i ul. Węglową oraz wykonano wodociąg 
i kanalizację deszczową w rejonie w/w ulic.

Nadzór inwestorski z zakresu robót elektrycznych przy realizacji w/w zadania  pełnił Pan Zygmunt Żabierek za kwotę 2.152,50 zł (brutto).

13a,b. Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa – etap I – Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z infrastrukturą komunalną

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                   860.097,93 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                                  859.890,00 zł

Zadanie zakończone.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A w Bełchatowie.

Kwota umowna – 859.890,00 zł (brutto).

Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 594.232,93 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

14. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                    	                 66.969,69 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                                    66.969,69 zł

Zgodnie z  pismem otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (RPIII.44.28.2012.PZ) dotyczącego projektu pn. „Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie Miasta Bełchatowa: - Przebudowa drogi powiatowej Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, etapy II, III; -Budowa łącznika pomiędzy drogami powiatowymi: Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 
i ul. Zamoście” dofinansowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007 - 2013, Miasto zostało zobowiązane do zwrotu nienależnie wykorzystanych środków wraz z odsetkami, w związku 
z uznaniem tych środków za niekwalifikowane. Zwrot nastąpił w dniu 27 listopada 2012 roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

15. Wykonanie przyłączy energetycznych do dwóch komunalnych lokali użytkowych przy 
ul. Św. Barbary Nr 8

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                     10.316,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                                    10.313,63 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność wobec Spółki ADM, zgodnie 
z zawartą umową Nr 073/12 z dnia 18.02.2012 r. za  wykonanie w/w zadania.

16. Wykonanie przyłączy gazu ziemnego w komunalnym lokalu mieszkalnym Nr 178S 
na os. Dolnośląskim

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                       3.085,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                                      3.069,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność wobec Spółki PGM zgodnie 
z zawartą umową Nr 136/12 z dnia 26.03.2012 r. oraz aneksem nr 1/2012 z dnia 07.05.2012 r. 
za wykonanie w/w zadania.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

17. Dotacja otrzymana w nadmiernej wysokości

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                       8.575,13 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                                      8.575,13 zł

W związku z przeprowadzeniem przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w dniach 11-18 maja 
2011 r. kontroli projektu pn. „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa – Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych”, dofinansowanego ze środków UE w ramach RPO WŁ na lata 
2007 – 2013,  Miasto Bełchatów zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi z dnia 11.08.2011 r. (pismo 
nr: RPIII.44.6.17.2011.KK) zostało zobowiązane do zwrotu kwoty 673.956,34 zł 
(600 - 60016 – 665.381,21 zł; 700 – 70005 - 8.575,13 zł) wraz z odsetkami liczonymi od dnia zapłaty do dnia zwrócenie środków. Decyzją Prezydenta z dnia 01.09.2011 r. (pismo 
nr: ROM.042.9.2011), Miasto Bełchatów odwołało się od narzuconej korekty finansowej i wniosło o ponowne rozpatrzenie sprawy do Urzędu Marszałkowskiego. Pismem nr RP.VI-KF-3165-1/004-09-4/11 z dnia 30.09.2011 r. została wszczęta procedura administracyjna  mająca na celu wyegzekwowanie zaleceń pokontrolnych. W dniu 10.01.2012 r. (pismo nr RPIII.44.6.40.2011.KK) Miasto Bełchatów otrzymało decyzję określającą kwotę do zwrotu i zobowiązanie do zwrotu środków, którą pismem nr ROM.042.9.2011 z dnia 24.01.2012 r. zaskarżyło. W dniu 17.05.2012 r. decyzją Nr 8/2012/PR wydaną przez Zarząd Województwa Łódzkiego, Miasto zostało zobowiązane do zwrotu w/w kwoty – co nastąpiło dnia 24 maja 2012 roku.

18. Wykup nieruchomości

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                1.079.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                               1.078.367,04 zł

W ramach wydatkowanej kwoty nabyto nieruchomości: pod uzbrojenie i drogi w os. Ludwików, os. Politanice oraz przy ujęciu wody.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin

19. Aktualizacja programu TABULUS

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                       4.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                                      3.567,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność wobec firmy e-OSTROWSKI Warszawa zgodnie z zawartą umową Nr 421/12 z dnia 27.08.2012 r. za wdrożenie i wykonanie zmian w programie do archiwizacji i ewidencjonowania dokumentów „TABULUS”.

20. Wykonanie bramy wjazdowej od ul. Mielczarskiego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                     15.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                                    14.196,66 zł

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność wobec firmy Z.P.P Koch Marek, zgodnie z zawartą umową Nr 524/12, za dostawę i montaż bramy wjazdowej przesuwnej z lampą sygnalizacyjną z fotokomórkami na plac budynku Urzędu od ul. Mielczarskiego, wykonanie automatyki otwierania zamykania bramy, dostawę 8 pilotów do automatycznego otwierania 
i zamykania bramy oraz demontaż istniejących murowanych słupów ogrodzeniowych.

21. Zakupy inwestycyjne

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                   105.605,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                                  104.707,78 zł

W ramach wydatkowanej kwoty dokonano zakupu 10 szt. drukarek i 1 szt. Tabletu, które zostały przekazane w formie użyczenia dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, a także dokonano zakupów inwestycyjnych na potrzeby Urzędu Miasta, w tym: IPADA - 2 szt., NOTEBOOK - 8 szt., drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, rozszerzono funkcjonalność systemu bdf.efka.net, zakupiono 3-letnią licencję oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security Suite, zakupiono oprogramowanie PAS-DR, systemy operacyjne - 20 szt. oraz instalacji 
i wdrożenia systemu „odpadywgminie”.

22. Zainstalowanie urządzeń klimatyzacyjnych w budynku A Urzędu Miasta

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                     34.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                                    33.948,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność wobec firmy ”ALDI” z Bełchatowa zgodnie z zawartą umową Nr 514/12 z dnia 04.10.2012 r. na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w 3 salach narad w budynku Urzędu Miasta (na Sali Herbowej, w Sali narad pokój 202 oraz w Sali narad pokój 316).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

23. Zakupy inwestycyjne

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                            	                         20.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                 	                   19.229,59 zł

W ramach wydatkowanej kwoty dokonano zakupu Notebooka Toshiba na potrzeby Straży Miejskiej w Bełchatowie oraz na potrzeby monitoringu miejskiego zakupiono zestaw komputerowy, klawiaturę systemową sterującą oraz telewizor Sharp.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

24. Rezerwa inwestycyjna ogólna

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                            	                                  0,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                	                             0,00 zł

Dokonano podziału rezerwy w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem aktualizacji programu „TABULUS”, służącego do obsługi archiwum zakładowego – 4.000,00 zł; na pokrycie wydatków związanych z zakupem sprzętu komputerowego, który został przekazany w formie użyczenia dla Komendy Powiatowej Policji 
w Bełchatowie – 10.000,00 zł, a także na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych -186.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101  Szkoły podstawowe

25. Zakupy inwestycyjne

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                               	                        6.483,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                                      6.482,10 zł

W ramach wydatkowanej kwoty dokonano zakupu obieraczki do ziemniaków dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 9.

Rozdział 80104  Przedszkola

26. Termomodernizacja placówek oświatowych – przedszkola

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                               	                      71.474,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                                    70.410,00 zł

W ramach zadania wykonano:

- obudowy na grzejnikach w Przedszkolach Samorządowych Nr 1,2,3,4,5,6,7. Wykonawcą zadania był Zakład Usługowo-Produkcyjny Robót Budowlanych Karol Szklarek w Bełchatowie, kwota umowna – 66.174,00 zł (brutto).

- aktualizację audytów energetycznych – umowa o dzieło-Krzysztof Pater (300,00 zł brutto).

- potwierdzenie efektu ekologicznego dla termomodernizacji Przedszkoli Samorządowych 
Nr 2,3,5 i 7– umowa o dzieło-Krzysztof Pater (3.936,00 zł brutto).

27. Dostosowanie Przedszkola Samorządowego Nr 1 i Przedszkola Samorządowego Nr 4 do aktualnych przepisów przeciwpożarowych

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                               	                    170.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                                  169.732,38 zł

Zadania zakończone.

Wykonawcą zadania był Zakład Usługowo-Produkcyjny Robót Budowlanych Karol Szklarek 
w Bełchatowie.

W ramach w/w zadania dokonano wydzielenia pożarowego klatki schodowej w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1, kwota umowna – 87.242,60 zł (brutto) oraz Przedszkola Samorządowego Nr 4, kwota umowna – 80.644,78 zł (brutto).

Nadzór inwestorski z zakresu robót elektrycznych przy realizacji w/w zadań  pełnił Pan Zygmunt Żabierek za łączną kwotę 1.845,00 zł (brutto).

Rozdział 80110  Gimnazja

28. Przystosowanie budynku PG Nr 3 do potrzeb uczniów niepełnosprawnych

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                               	                    100.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                                    99.999,99 zł

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano podjazd i przystosowano toalety w Publicznym Gimnazjum Nr 3 do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111  Ośrodki wsparcia

29. Dotacja inwestycyjna dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                               	                    500.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                                  500.000,00 zł

W ramach zadania została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących dostosowania oddziału ginekologiczno-położniczego oraz oddziału neonatologicznego do obowiązujących wymagań prawnych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305  Żłobki

30. Termomodernizacja i dostosowanie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych budynku Żłobka Miejskiego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                               	                      67.035,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                                    67.035,00 zł

Zadanie zakończone.

W ramach zadania została wykonana przebudowa Żłobka Miejskiego, polegająca na dostosowaniu budynku do wymagań bezpieczeństwa pożarowego oraz wykonane zostały obudowy na grzejnikach w budynku. Wykonawcą zadania było PH-U Barbara Maziarz, kwota umowna – 67.035,00 zł (brutto).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

31. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla osiedla mieszkaniowego "Ludwików" w obszarze ograniczonym ulicami: Lipową, Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, Ludwikowską i zachodnią granicą Miasta Bełchatowa w kierunku północnym

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                               	                    100.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                                             0,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki finansowe zostały zabezpieczone na wypłatę wynagrodzenia stanowiącą 15% wynagrodzenia umownego po uzyskaniu decyzji o pozwoleniach na budowę 
i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla firmy TOBIN Consulting Engineers Dublin za opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla osiedla mieszkaniowego „Ludwików” w obszarze ograniczonym ulicami: Lipową, Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, Ludwikowską, zachodnią granicą Miasta Bełchatowa w kierunku północnym.

Z uwagi na fakt iż firma TOBIN nie wywiązała się z zobowiązań umowy, zabezpieczone środki 
w budżecie miasta nie zostały wydatkowane.

32. Prace projektowo-przygotowawcze

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                	          925,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                                         925,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność wobec firmy PUGiK GEODEZJA.DWG za wykonanie map do celów projektowych dla obszaru położonego wzdłuż rzeki Rakówki 
(od działki nr 217 z obrębu 5 do działki nr 46/40 z obrębu 6).

33. PT i budowa odejść kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasach drogowych na terenie Miasta Bełchatowa

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                	    10.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                                     6.990,50 zł

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność wobec firmy P.P.H.U.MARBUD zgodnie z zawartą umową Nr 338/12 za wybudowanie odejść kanalizacji sanitarnej w ul. Baczyńskiego 
w ramach pasa drogowego.

34a,b. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplineckiej i Cegielnianej 
w Bełchatowie

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                               	                 1.334.729,10 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                               1.316.103,97 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla:

- firmy An Archi Group s.c. za nabycie wszelkich majątkowych praw autorskich związanych 
z projektem budowlanym i wykonawczym budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej oraz zjazdów i dróg wewnętrznych, w ramach inwestycji uzbrojenia terenów „Strefy Przemysłowej Czapliniecka” w niezbędną infrastrukturę techniczną 
w wysokości 20.590,20 zł (brutto).

- firmy Progress Consulting Sp. z o.o. za wykonanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla w/w projektu w wysokości 9.840,00 zł (brutto).

- Bełchatowsko – Kleszczowskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o.
za odpłatne przekazanie przez park na majątek Miasta dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej uzbrojenia terenów przy ul. Czaplinieckiej i Cegielnianej opracowanej przez firmę 
An Archi Group s.c. w wysokości 1.230,00 zł (brutto).

- Starostwa Powiatowego za zakup map geodezyjnych w wysokości 150,00 zł.

- Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi za oddanie w użytkowanie gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzeki Rakówki, w celu wykonania wylotu kolektora kanalizacji deszczowej wraz z umocnieniami dna i skarp koryta rzeki, kwota 104,32 zł. Opłata coroczna płatna do 2020 roku.

- Spółki Akcyjnej BINŻ, za wykonanie robót dotyczących budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie wraz z dwoma przepompowniami i zasilaniem elektrycznym przepompowni oraz budowy zbiornika retencyjnego w wysokości 1.282.472,00 zł (brutto).

- PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź Teren, Rejon Energetyczny Bełchatów za umowę przyłączeniową w wysokości 1.717,45 zł (brutto).

Na realizację zadania otrzymaliśmy w 2012 roku dofinansowanie w wysokości  677.729,10  zł, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

35. Monitoring terenów zieleni

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                               	                      25.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                                    24.600,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność wobec firmy ACTIMA zgodnie 
z zawartą umową nr 0647/12 z dnia 10.12.2012 roku za wykonanie projektu technicznego monitoringu terenów zieleni w rejonie bloku nr 2 i kompleksu boisk sportowych na osiedlu Okrzei w Bełchatowie. Dokumentacja współfinansowana ze środków pochodzących od Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jako wkład w realizację w/w zadania (kwota 15.000,00 zł), 
na podstawie zawartego porozumienia w dniu 10 grudnia 2012 roku.

36. Rewitalizacja terenu zieleni PATIO

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                               	                      33.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                                    32.952,00 zł

Wykonawcą zadania była firma „Urządzanie i Utrzymanie terenów Zieleni” A. Kilańczyk, 
na podstawie umowy Nr 517/12 z dnia 01.10.2012 r. Odbiór prac odbył się w dniu 8 listopada 2012 r.

W ramach zadania zagospodarowano część działki nr 420/3 obr.12 o powierzchni ok. 0,1 ha, 
na której:

- wykonano prace porządkowe i ziemne z wywozem zebranych odpadów;

- wykonano prace pielęgnacyjne drzew i krzewów, rosnących na zagospodarowanym obszarze – 45 krzewów iglastych i liściastych, 7 drzew iglastych, pielęgnację roślin okrywowych;

- zamontowano elementy małej architektury: 12 ławek parkowych i 2 kosze na odpady;

- wykonano renowację trawników dywanowych na powierzchni 0,1 ha z nawożeniem 
i rozścieleniem ziemi urodzajnej;

- posadzono 625 roślin wieloletnich oraz wykorowano nasadzenia.

Zadanie zostało częściowo dofinansowane środkami z budżetu Starostwa Powiatowego 
w Bełchatowie ( kwotę 18.000,00 zł) na podstawie umowy Nr 240/OS/2012 z dnia 17.07.2012 r.

37. Przebudowa skweru przy ul. Edwardów

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                               	                    130.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                                  129.998,71 zł

W ramach zadania:

- wykonano oświetlenie skweru u zbiegu ulic z 8 latarniami oświetleniowymi słupkowymi 
i dwoma naświetlaczami – reflektorami oraz linią kablową dł. 321 mb. Wykonawcą była firma SANEL -  kwota 17.044,11 zł;

- opracowano mapę do celów projektowych dla zagospodarowanego obszaru skweru – firma Geodezyjna DWG Łukasz Dulla - kwota 550,00 zł + dodatkowo 450,00 zł na poszerzenie zakresu niezbędnego do projektu oświetlenia;

- zakupiono i zamontowano 6 ławek parkowych i 6 koszy ulicznych ze stali kwasoodpornej – firma Puczyński- kwota 35.694,60 zł;

- zakupiono 3 tablice mosiężne z wygrawerowanymi napisami w pracowni Grawerskiej 
z Warszawy – kwota 7.995,00 zł;

- opracowano dokumentację projektową dla potrzeb zmiany sposobu zagospodarowania 
oraz opłacono nadzór nad realizacją projektu – pracownia Architektury Krajobrazu EKO-STYL 
z Tomaszowa Maz.- kwota 18.450,00 zł;

- dostarczono i założono kostkę granitową rudą i szarą różnych wymiarów, wykonano fundament pod cokół, wykonano cokół i zamontowano tablice z mosiądzu na cokole i murku, zamontowano mosiężne litery na napisy pod popiersiem Papieża, naprawiono i oczyszczono księgę papieską na murku, zamontowano przywiezione popiersie Papieża – firma Betoniarstwo i kamieniarstwo 
z Bachorzyna – kwota 49.815,00 zł.

Odsłonięci pomnika papieskiego odbyło się w dniu 20.10.2012 r.

38. Zagospodarowanie doliny rzeki Rakówki – IX etap

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                             	                        99.576,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                                    99.576,00 zł

Wykonawcą zadania była Firma „Urządzenie i Utrzymanie terenów Zieleni” A. Kilańczyk,  
na podstawie umowy nr 435/12 z dnia 7 września 2012 r. na kwotę 87.276,00 zł  brutto.  Odbiór prac odbył się w dniu 4 grudnia 2012 r.

Nadzór inwestorski sprawował  Zespół Usług Projektowych Ufel  i Grabska s.j. z Bełchatowa  – kwota 1.845,00 zł brutto oraz wykonał dokumentację projektowo - kosztorysową zadania – kwota 10.455,00 zł brutto.

W ramach zadania  zagospodarowano i uporządkowano część  działek w obr.14 o numerach 109/3, 110/2, 110/3, 110/5, 110/6, 111/5 oraz uporządkowano części działek w obr.14 o numerach 113/4, 112/4, 111/4 usytuowane w rejonie ulic Armii Krajowej i Goetla, obejmujących obszar 
o powierzchni ok. 1,1ha poprzez:

- wykonanie prac porządkowych i ziemnych  wraz z wywozem zebranych odpadów;

- wykonanie alejek spacerowych oraz placów otoczonych obrzeżem eko - bord na powierzchni 
150 m2 o nawierzchni żwirowo-glinkowej naturalnej;

- dostawę i montaż elementów małej architektury: 5 ławek, 4 kosze na odpady, 3 tablice                   o tematyce ekologicznej;

- wykonanie 0,3ha trawników parkowych siewem z nawożeniem, posadzenie 17 drzew, 
595 krzewów liściastych, 515 roślin wieloletnich, wykorowanie posadzonych roślin.

Zadanie zostało dofinansowane środkami z budżetu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 
w kwocie 52.000,00 zł.

39. Zieleniec przy ul. Tkackiej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                               	                    313.158,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                                  313.158,00 zł

Wykonawcą zadania była Firma „Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zieleni” A. Kilańczyk na podstawie umowy nr  520/12 z dnia 4 października 2012 r.- kwota 282.900,00 zł brutto. Odbiór prac odbył się w  dniu 5 grudnia 2012 r.

Nadzór inwestorski z zakresu robót branży budowlanej ogrodniczej na zadaniu sprawowała
Pracownia Architektury Krajobrazu EKO-STYL – kwota 5.658,00 zł brutto, która również wykonała dokumentację projektowo - kosztorysową zadania – kwota 24.600,00 zł brutto.

W ramach zadania  zagospodarowano część działek w obr.19 o numerach 440/2, 439, 424, 423, 481/1, 481/3, obejmujących obszar o powierzchni ponad 0,5ha poprzez:

- wykonanie prac porządkowych i ziemnych  z wywozem zebranych odpadów,

- wykonanie alejek spacerowych oraz placów otoczonych obrzeżem eko-bord dług. 600 mb  na powierzchni 550 m² o nawierzchni żwirowo-glinkowej naturalnej, placu o nawierzchni piaskowej na pow. 172 m² otoczonej palisadą o długości 55mb,

- dostawę i montaż elementów małej architektury: 10 ławek, 6 koszy na odpady, 3 tablice                   o tematyce ekologicznej, oraz kładki drewnianej i urządzeń zabawowych na placu zabaw,

- wykonanie 0,2ha trawników parkowych siewem z nawożeniem, posadzenie 25 drzew, 2638 krzewów liściastych, krzewów w szpalerach żywopłotowych, bylin, krzewinek (w tym również traw ozdobnych),  wykorowanie posadzonych roślin.

Zadanie zostało dofinansowane środkami z budżetu Starostwa Powiatowego Bełchatowie 
w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic

40. PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa (ul. Gliniana, ul. Cegielniana, ul. Piłsudskiego)

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                               	                    144.918,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                                  120.782,25 zł

W ramach zadania:

- zaprojektowano i wybudowano oświetlenie ulicy Glinianej wraz z usunięciem kolizji 
oraz oświetlenie Placu Wolności. Wykonawcą zadania było PPHU „SANEL” Sp. Jawna, 
w Bełchatowie. Kwota umowna: ul. Gliniana – 42.927,00 zł brutto, Pl. Wolności - 69.126,00 zł brutto. Nadzór inwestorski z zakresu robót elektrycznych na w/w zadaniu pełnił Pan Zygmunt Żabierek – kwota 984,00 zł brutto.

- opracowano program funkcjonalno – użytkowy dotyczący zaprojektowania i budowy oświetlenia w ulicy Cegielnianej - Pan Zygmunt Żabierek – kwota 1.230,00 zł brutto

- wykonano dokumentację projektową na budowę oświetlenia w rejonie ul. Tkackiej 
- Pan Zygmunt Żabierek – kwota 3.700,00 zł brutto.

- przyłączono do sieci dystrybucyjnej oświetlenie  w  ul. Glinianej oraz Al. Jana Pawła II - PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź Teren, Rejon Energetyczny Bełchatów – kwota 2.815,25 zł brutto.

41. Opracowanie koncepcji modernizacji oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem na ulicach miasta Bełchatowa

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                               	                      62.976,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                                    62.976,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., za opracowanie koncepcji modernizacji oświetlenia ulicznego 
z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem w ulicach Miasta Bełchatowa, zgodnie 
z zawartą umowa Nr 394/11 z dnia 5 września 2011 roku.

Zadanie zostało wykonane i zakończone zgodnie z warunkami zawartej umowy.

DZIAŁ 921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

42. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                                                   150.341,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                                  150.340,97 zł

Zgodnie z  pismem otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (RPVI.433.113.2011.EW) dotyczącego projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa – etap I”, Miasto zostało zobowiązane do zwrotu nienależnie wykorzystanych środków, w związku z uznaniem za niekwalifikowane część wydatków poniesionych na roboty uzupełniające / dodatkowe w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury”.

43a,b. Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok                               	                 5.356.032,29 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r.                                                               5.328.911,27 zł

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- uregulowanie należności dla firmy BGR BAU Sp. z o.o. za wykonanie projektu rozbiórki  budynku ARA wraz z garażami i ogrodzeniem oraz za wykonanie prac rozbiórkowych, jak również wykonanie prac budowlanych związanych z budową obiektu, kwota 5.286.185,00 zł

- uregulowanie należności dla firmy NO-GRAVITY Internet i Multimedia w ramach umowy 
Nr 261/12 z dn. 18.05.2012 r. za sporządzenie opracowania szczegółowego opisu parametrów technicznych, wymaganych dla elementów multimedialnych prezentowanych w ramach ekspozycji Giganty Mocy oraz wstępnego wykazu sprzętu niezbędnego do prawidłowej prezentacji elementów multimedialnych wraz z szacunkowym kosztorysem, kwota 6.150,00 zł

- pokrycie kosztów przeglądu filmów znajdujących się w zbiorach Filmoteki Narodowej w celu uzyskania materiałów do prezentowania w interaktywnej ekspozycji Giganty Mocy, kwota  1.623,60 zł

- pokrycie kosztów rejestracji domen internetowych dotyczących ekspozycji Giganty Mocy, kwota 20,67 zł,

- uregulowanie należność dla Pracowni Architektonicznej Format zgodnie z umową Nr 503/11 
z 28.10.2011 r. za wykonanie opinii i konsultacji dotyczących dokumentacji projektowej, kwota 34.932,00 zł

Wykonawcą zadania jest Konsorcjum w skład którego wchodzą firmy: Lider konsorcjum – Przedsiębiorstwo BEGIER Spółka Jawna; Członek konsorcjum – Zakład Budowlano – Sztukatorski Konserwacja Zabytków Marian Komaniecki oraz BGR Sp. z o.o. Umowy zostały zawarte na zaprojektowanie i budowę budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy w Bełchatowie w ramach projektu pn: „Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz 
z ekspozycją Giganty Mocy”, kwota umowna – 20.880.000,00 zł.

Termin zakończenia realizacji umowy – 30.06.2013 r.

Aneksem Nr 1 z dnia 09.07.2012 r., został przesunięty termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy na dzień 05.10.2013 r.

Na realizację zadania otrzymaliśmy w 2012 roku dofinansowanie w wysokości 2.643.904,30 zł 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.